项目支出绩效目标申报表

| 项目名称 |  |  | 北京市仪器仪表高级技工学校防水更新改造（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京京仪集团有限责任公司 代码：118 |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市仪器仪表高级技工学校 |  |
| 项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  | 项目日期 |  |  | 2017年7月 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  |  |  | 年度资金总额： |  | 6.274796万元 |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 163.1399万元 | 其中：财政拨款 |  | 6.274796万元 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 无 | 其他资金 |  | 无 |  |
| 总体目标 |  | 中期目标2017年 |  |  |  |  | 年度目标2017年度 |  |  |  |
|  |  | 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公（教学）环境，满足发展需求。 |  |  |  |  | 完成防水更新改造建设，满足办公（教学）需求，为教师和学生提供安全的教学生活场地。 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 建设改造修缮面积 | 6848平米 |  | 数量指标 | 建设改造修缮面积 |  | 6848平米 |
|  |  |  |  | 建设改造修缮数量 | 8处 |  |  | 建设改造修缮数量 |  | 8处 |
|  |  | 质量指标 |  | 项目竣工验收合格率 | ≥95% |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥95% |
|  |  | 进度指标 |  | 方案制定和前期准备时间 | 2016年10月前 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2016年10月前 |
|  |  |  |  | 招标采购时间 | 2017年3月前 |  |  | 招标采购时间 |  | 2017年3月前 |
|  |  |  |  | 施工时间 | 2017年3月至8月 |  |  | 施工时间 |  | 2017年3月至8月 |
|  |  |  |  | 验收时间 | 9月前 |  |  | 验收时间 |  | 9月前 |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 | 163.1399万元 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 163.1399万元 |
|  | 效果指标 | 效益指标 |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 职工满意度 | ≥96% |  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥96% |

（2018年度）