关于北运河（通州段）综合治理工程项目情况的说明

一、立项依据

（一）背景情况

城市总体规划提出，北京城市副中心要建设成为水城共融的生态城市，科学梳理、修复、利用流域水脉网络，建立区域外围分洪体系，形成上蓄、中疏、下排多级滞洪缓冲系统，涵养城市水源，将北运河、潮白河、温榆河等水系打造成景观带。

（二）建设必要性

项目将“中疏”与“下排”相结合，通过疏浚主槽，加固堤防，大幅提升城市防洪能力，是打造城市水安全格局的需要。

项目结合地形、水体、历史文化等资源特色，打造蓝绿交织的绿色空间，可为市民提供多样化的滨水生态体验。

项目沿岸景观布局注重挖掘、保护、传承大运河文化，展示通州悠久的漕运历史，同时通过新建船闸、码头，实现北运河北京段全线通航，为大运河京津冀段恢复通航奠定基础。

二、项目实施方案

项目位于北京城市副中心，治理范围为北运河干流北关闸至市界段，总长40公里。工程主要内容包括：扩挖主槽，局部堤防加高，改建桥梁1座，新建避险平台4处，保障河道防洪排水安全；新建船闸3座及配套设施，满足北运河下游通航功能；同步在具备条件的地段实施景观绿化工程。该项目建设单位是北京市水务工程建设与管理事务中心。

三、项目实施进度

该项目正在开展前期工作，计划2018年汛后开工建设。

四、2018年资金安排

2018年计划安排市政府固定资产投资6.3亿元。