| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 基础设施改造-实训楼消隐改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市城市管理高级技术学校 |  |  |
| 项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  |  |  | 项目期 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 325.405816 |  |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 325.405816 |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 中期目标（2019年） |  |  |  |  |  |  | 年度目标（2019年度） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 通过对实训楼消隐改造，消除安全隐患，使实训场地得到有效保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 消隐改造 |  |  |  | 1处 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拆除面积 |  |  |  | 1100㎡ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新做楼地面 |  |  |  | 958.62㎡ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能保温 |  |  |  | 1280.1㎡ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水保护 |  |  |  | 920㎡ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新做踢脚线 |  |  |  | 1218.7M |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拆除钢窗 |  |  |  | 122樘 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装铝合金窗 |  |  |  | 207.36㎡ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地面拆除 |  |  |  | 2651.13㎡ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 板顶修复 |  |  |  | 1788.22㎡ |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  |  |  | ≥95% |
|  |  | 进度指标 |  |  |  |  |  | 进度指标 |  | 方案制定和前期准备时间 |  |  |  | 1月前 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招投标阶段 |  |  |  | 4月前 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 9月前 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  | 10月前 |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  |  |  | 325.405816万元 |
|  | 效果指标 | 效益指标 |  |  |  |  |  | 效益指标 |  | 履职基础、公共服务能力 |  |  |  | 得到提升 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 100% |  | 服务对象 满意度指标 |  | 使用人员满意度 |  |  |  | ≥95% |