地下管线对接机制检查项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

| 项目名称 |  |  | 地下管线对接机制检查 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市公用工程质量监督站021304 |  | 实施单位 |  | 管线办 |
| 项目属性 |  |  | 经常性项目 |  | 项目期 |  | 长期 |
| 项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 199.65万元 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 199.65万元 |
|  |  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度） |  |  |
|  | 目标1： 目标2： 目标3: |  |  |  | 1. 挖掘工程地下管线安全防护对接机制检查：通过对挖掘工程地下管线安全防护机制落实情况的检查，督促工程建设、施工单位与地下管线权属单位及时进行对接，提高地下管线运行的安全性。通过本项目的实施，预期的绩效目标是： （1）通过督促检查机制的落实，促进建设、施工单位与管线权属单位挖掘工程地下管线安全防护的对接配合，落实地下管线安全防护措施。 （2）在预算年度内，检查组年平均每月现场工作不少于16天。 （3）对检查发现的问题现场记录，定期汇总。对发现的问题直接向市市政市容委报告。 （4）每月将检查情况向市城管委报《挖掘工程地下管线安全防护工作月报》，每季度汇总检查发现的问题，向市城管委报告，为主管部门制定管线保护政策、通报管线防护情况提供依据。 通过开展对接机制落实情况的检查督导，使地下管线挖掘工程的参建单位提高对地下管线安全防护的意识，做好地下管线的安全防护工作，减少因挖掘工程对地下管线安全运行的影响，降低事故率。 2. 轨道交通建设地下管线安全防护对接机制检查:通过对轨道交通建设地下管线安全防护机制落实情况的检查，督促工程建设、施工单位与地下管线权属单位及时进行对接，提高地下管线运行的安全性。通过本项目的实施，预期的绩效目标是： （1）通过督促检查机制的落实，促进建设、施工单位与管线权属单位在全市轨道交通建设过程中对地下管线安全防护的对接配合，落实地下管线安全防护措施。 （2）在预算年度内，检查组平均每月现场工作不少于16天，对在施轨道交通建设的每一标段年平均实施不少于3次的巡回抽查。 （3）对检查发现的问题现场告之建设单位、施工单位、监理单位，要求问题责任单位组织进行整改，保证管线防护措施的落实。 （4）统计轨道交通建设地下管线安全防护月度改移和防护工作进度。 （5）每月将检查、统计情况向市城管委报《轨道交通建设地线管线改移月报》、《轨道交通建设地线管线安全防护监管月报》，每季度汇总检查发现的问题，并向市公用工程质量监督站报《轨道交通建设地线管线安全防护机制检查季度通报》，根据对检查结果的汇总分析，向市公用工程质量监督站报《轨道交通建设地线管线安全防护季度安全形势分析》，为主管部门制定管线保护政策、通报管线防护情况提供依据。 通过开展对接机制落实情况的检查督导，使轨道交通建设的参建单位提高对地下管线安全防护的意识，做好地下管线的安全防护工作，减少因轨道交通建设工程对地下管线安全运行的影响，降低事故率。 3. 地下管线安全防护对接信息化系统监管：通过对“挖掘工程地下管线安全防护信息沟通系统”和“轨道交通建设地下管线安全防护信息交互系统”的日常监管，督促工程建设、施工单位与地下管线权属单位及时进行对接，提高地下管线运行的安全性。通过本项目的实施，预期的绩效目标是： （1）对系统进行实时管理。主要包括对挖掘工程地下管线安全防护信息沟通系统中政府机构、建设单位、施工单位、权属单位的注册信息进行审查，对发布的工程建设信息进行核查，对超期未配合的管线权属单位进行催促，督促权属单位与建设单位进行对接。对轨道交通建设地下管线安全防护信息交互系统相关单位提供的信息及对接工作开展情况进行实时管理。 （2）对“城市管理信息化平台”中发布的挖掘工程信息汇集与共享内容督促管线权属单位查收。 （3）定期对市行业主管部门提供的地下挖掘工程相关信息进行梳理、筛选、整理并发布。 （4）对上述工作情况定期进行汇总分析并向买方报告。 通过对地下管线安全防护对接信息化系统的监管，使管线权属单位了解挖掘工程和轨道交通建设工程施工信息，促进工程建设单位、施工单位与管线权属单位的对接配合，做好地下管线的安全防护工作，减少因挖掘工程和轨道交通建设工程对地下管线安全运行的影响，降低事故率。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量 指标 | 目标一 相应数量指标 | **个 | 数量 指标 | 在预算年度内，挖掘工程地下管线安全防护对接机制检查组年平均每月现场工作不少于16天。 | 16天/月 |
|  |  |  | 目标二 相应数量指标 | **个 |  | 在预算年度内，轨道交通建设地下管线安全防护对接机制检查组平均每月现场工作不少于16天，对在施轨道交通建设的每一标段年平均实施不少于3次的巡回抽查。 | 16天/月 |
|  |  |  | 目标三 相应数量指标 | **个 |  | 地下管线安全防护对接信息化系统监管组对系统进行实时管理。 | 实时 |
|  |  | 质量 指标 | 目标一 相应质量指标 | ≥**% | 质量 指标 | 挖掘工程地下管线安全防护对接机制检查组和信息监管组每月将检查情况向市公用工程质量监督站报《挖掘工程地下管线安全防护工作月报》，每季度汇总检查发现的问题，向市公用工程质量监督站报告。 | 份/月、份/季度 |
|  |  |  | 目标二相应质量指标 | ≥**% |  | 轨道交通建设地下管线安全防护对接机制检查组每月统计轨道交通建设地下管线安全防护月度改移和防护工作进度，向市公用工程质量监督站报《轨道交通建设地线管线改移月报》、《轨道交通建设地线管线安全防护监管月报》，每季度汇总检查发现的问题，并向市公用工程质量监督站报《轨道交通建设地线管线安全防护机制检查季度通报》，根据对检查结果的汇总分析，向市公用工程质量监督站报《轨道交通建设地线管线安全防护季度安全形势分析》。 | 份/月、份/季度 |
|  |  |  | 目标三相应质量指标 | ≥**% |  |  |  |
|  |  | 进度 指标 | 目标一相应进度指标 | ≤**小时 | 进度 指标 | 挖掘工程地下管线安全防护对接机制检查组和信息监管组应按月完成现场检查和系统监管工作，并按月、季度上报各项报告。 | 月、季度 |
|  |  |  | 目标二相应进度指标 | ≤**小时 |  | 轨道交通建设地下管线安全防护对接机制检查组应按月完成现场机制检查工作，并按月、季度上报各项报告。 | 月、季度 |
|  |  |  | 目标三相应进度指标 | ≤**小时 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 目标一相应成本指标 | **万元 | 成本指标 | 目标一相应成本指标 | **万元 |
|  |  |  | 目标二相应成本指标 | **万元 |  | 目标二相应成本指标 | **万元 |
|  |  |  | 目标三相应成本指标 | **万元 |  | 目标三相应成本指标 | **万元 |
|  | 效 果 指 标 | 效益 指标 | **经济性 | 得到提升 | 效益指标 | 通过开展挖掘工程地下管线安全防护对接机制落实情况的检查督导，促进建设、施工单位与管线权属单位挖掘工程地下管线安全防护的对接配合，落实地下管线安全防护措施。使地下管线挖掘工程的参建单位提高对地下管线安全防护的意识，做好地下管线的安全防护工作，减少因挖掘工程对地下管线安全运行的影响，降低事故率。 | 地下管线防外力破坏安全管理水平得到提升 |
|  |  |  | **社会影响力 | 得到提升 |  | 通过开展轨道交通建设工程地下管线安全防护对接机制落实情况的检查督导，促进建设、施工单位与管线权属单位在全市轨道交通建设过程中对地下管线安全防护的对接配合，落实地下管线安全防护措施。使轨道交通建设的参建单位提高对地下管线安全防护的意识，做好地下管线的安全防护工作，减少因轨道交通建设工程对地下管线安全运行的影响，降低事故率。 | 地下管线安全运行、轨道交通建设工程顺利进行。 |
|  |  |  | **持久度 | 得到提升 |  | 通过对“挖掘工程地下管线安全防护信息沟通系统”和“轨道交通建设地下管线安全防护信息交互系统”的日常监管，督促工程建设、施工单位与地下管线权属单位及时进行对接，提高地下管线运行的安全性。 | 促进建设单位、施工单位和地下管线权属单位对接配合，降低事故发生几率。 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 得到挖掘工程地下管线安全防护信息沟通系统上注册的建设单位和轨道交通工程建设单位、施工单位、监理单位、管线权属单位的认可，现场检查中得到挖掘工程建设单位和施工单位的支持。全年没有投诉。 | 满意度≥90% |