项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京远洋渔船设备更新改造工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京水产有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 烟台京远渔业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王艺良 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 0535-5725572 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 650 |  | 650 | 651.0796 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 390 |  | 390 | 390 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 260 |  | 260 | 261.0796 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 将提高“京远601、608”两船的整体性能、作业效率、环保性能和安全性能，降低航行及作业期间的能源消耗和废气废水的排放，提高能源利用效率，实现对能源的高效利用、节能减排。 |  |  |  |  |  | 提高了“京远601、608”两船的整体性能、作业效率、环保性能和安全性能，实现了对能源的高效利用、节能减排，使经济效益与社会效益得以较大提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | “京远601”设备更新改造 |  | 1、船体工程2、轮机工程3、电气工程 |  | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | “京远601／608”船安定器设备更新改造 |  | 1.船体工程2、电气工程 |  | 完成 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | “京远608”船发电机组设备更新改造 |  | 1.船体工程2、轮机工程 |  | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 主机功率和节能效果 |  | 主机功率达到1213kW@750rpm时、每小时可节约燃油37.8KG |  | 实现 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 零线使用 |  | 去掉零线，消除了零线电流 |  | 实现 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 发电机安全和管理 |  | 增加了发动机使用的安全可靠性，易于现场管理 |  | 实现 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目建设期完成 |  | 120天 |  | 70天 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | “京远601”设备更新改造 |  | 329万元 |  | 326.884万元 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | “京远601／608”船安定器设备更新改造 |  | 161万元 |  | 174.3556万 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | “京远608”船发电机组设备更新改造 |  | 160万元 |  | 149.84万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  | 一个生产周期内直接产生经济效益202.6万元。 |  | 202.6 万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  | 提升远洋渔船捕捞能力，为首都市场提供更多优质深海水产品。 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  | 降低航行及作业期间的能源消耗和废气废水的排放，提高能源利用效率。 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 船员满意度 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |