项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北水嘉伦水产品市场冷库设备改造提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京水产有限责任公司 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市北水嘉伦水产品市场有限责任公司 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡颖桓 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 01083705099 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 669.74 | 669.74 |  |  | 669.74 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 630 | 630 |  |  | 630 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  |  | — | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 39.74 | 39.74 |  |  | 39.74 | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成地下管网的支撑与加固； 目标2：完成对冷凝器的更换改造； 目标3：完成软化水处理系统改造。 |  |  |  |  |  |  | 1:对总计2950米地下管网的支撑与加固均已完成； 2:已完成对冷凝器的更换改造； 3:已完成软化水处理系统改造。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：市政管线改造 |  |  | 2950米 |  | 2950米 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2：雨水回收系统 |  |  | 两套 |  | 两套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：更换冷凝器 |  |  | 两套 |  | 两套 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 验收合格 |  | 验收合格 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目限期内完成 |  |  | 200 |  | 97 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 节俭成本，总成本控制在项目预算范围内 |  |  | 669.74 |  | 669.74 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  |  | 年节约水费费用5万余元 | 年节约水费费用5万余元 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 转型升级、美化环境、产业提升 |  | 转型升级、美化环境、产业提升 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 10年内发挥作用 |  | 10年内发挥作用 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 企业、员工、监管部门 满意度 |  |  | 95%以上 |  | 95%以上 | 10 | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |