项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 信息化运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京知识产权法院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京知识产权法院（本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘嘉 |  |  |  |  | 联系电话 | 89082297 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 304 | 304 |  | 304 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 304 | 304 |  | 304 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.确保知产法院信息化系统全年安全稳定运行。 2.为知产法院审判业务的开展提供支持。 3.提高审判业务工作效率。 |  |  |  |  |  | 1.确保知产法院信息化系统全年安全稳定运行。 2.为知产法院审判业务的开展提供支持。 3.提高审判业务工作效率。 |  |  |  |  |  |
| 12绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（60分） | 数量指标 | 硬件维护数量 |  |  | 1200台 | 达到预期 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 软件维护数量 |  |  | 23套 | 达到预期 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥99% | 达到预期 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统平均无故障时间 |  |  | 168小时 | 达到预期 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障率 |  |  | ≤1% | 达到预期 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 故障排除率 |  |  | 100% | 达到预期 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤1小时 | 达到预期 | 5 | 4.4 |  | 仍有可提升空间 |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤10分钟 | 达到预期 | 5 | 4.4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 304万元 | 304万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（20分） | 经济效益 指标 | 收案、结案数量 |  |  | 得到提升 | 达到预期 | 10 | 7 |  | 资料需进一步归集 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 法院社会影响力 |  |  | 得到提升 | 达到预期 | 10 | 7 |  | 具体数值无法考核 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 | 7 |  | 资料不够充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.8 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 诉讼指导外包服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京知识产权法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京知识产权法院（本级） |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘嘉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89082297 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 193.805760 | 193.805760 |  | 192.8 |  | 10 | 99.48% |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 193.805760 | 193.805760 |  | 192.8 |  | — | 99.48% |  | — |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、为当事人来法院诉讼提供舒适便捷服务，让当事人获得良好诉讼体验。 2、为立案工作提供服务保障，有效剥离立案事务性工作，提升法院立案工作质量效率。 3、为审判工作提供服务保障，有效剥离审判事务性工作，提升法院审判工作质量效率。 |  |  |  |  |  |  | 1、为当事人来法院诉讼提供舒适便捷服务，让当事人获得良好诉讼体验。 2、为立案工作提供服务保障，有效剥离立案事务性工作，提升法院立案工作质量效率。 3、为审判工作提供服务保障，有效剥离审判事务性工作，提升法院审判工作质量效率。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（45分） | 数量指标 | 承接入院登记取票、来院咨询、立案引导、一审立案辅助录入、案件信息录入、二审立案辅助录入、二审立案分案、来访咨询、热线电话、材料转接、速审辅助、邮寄起诉及网上立案辅助、案件移转、预登记扫描、电子扫描送达、速裁辅助等诉讼服务职能 |  |  | 按照工作计划逐步推进 |  | 基本完成工作计划 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到诉讼服务工作标准 |  |  | ≥98% |  | 达到预期标准 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 按照合同约定支付 |  |  | 按照合同约定支付 |  | 按照合同约定支付 |  |  | 10 |  | 8 | 由于预算拨付较晚，所以一季度支付延迟 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 192.8 |  | 192.8 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 入院登记取票、来院咨询、立案引导、来访咨询、热线电话等诉讼服务 |  |  | 让当事人获得良好的诉讼体验 |  | 达到预期标准 |  |  | 10 |  | 8 | 效益资料有待归集，分析有待进一步深入 |  |
|  |  |  | 一审立案辅助录入、案件信息录入、二审立案辅助录入、二审立案分案、邮寄起诉及网上立案辅助、预登记扫描等诉讼服务 |  |  | 有效缓解立案工作压力 |  | 达到预期标准 |  |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 材料转接、速审辅助、案件移转、电子扫描送达、速裁辅助等诉讼服务 |  |  | 有效缓解审判工作压力 |  | 达到预期标准 |  |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  | 满意度 指标（15分） | 服务对象满意度指标 | 审判工作人员对诉讼服务的满意度 |  |  | ≥90% |  | ≥95% |  |  | 5 |  | 4.5 | 为开展满意度调查分析，资料需要进一步归集 |  |
|  |  |  | 立案工作人员对诉讼服务的满意度 |  |  | ≥90% |  | ≥95% |  |  | 5 |  | 4.5 |  |  |
|  |  |  | 当事人对诉讼服务的满意度 |  |  | ≥90% |  | ≥95% |  |  | 5 |  | 4.5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.5 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 审判区租金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京知识产权法院 |  |  |  | 实施单位 | 北京知识产权法院（本级） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁志军 |  |  |  | 联系电话 | 89082298 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4,443.097000 | 4,443.097 | 4,443.09700 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4,443.097 | 4,443.097 | 4,443.097 | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基于我院成立的特殊性，需要通过租赁的方式保持审判及办公场所的持续性、稳定性及安全性，满足诉讼服务和审判法庭等公众服务功能的设置需求，推动单位积极有效的履行国家审判机关职能，为公众提供良好的诉讼环境，促进跨行政区划法院建设长期稳定发展。 |  |  |  |  | 保持审判及办公场所的持续性、稳定性及安全性，满足诉讼服务和审判法庭等公众服务功能的设置需求，推动了单位积极有效的履行国家审判机关职能，为公众提供了良好的诉讼环境，促进了跨行政区划法院建设长期稳定发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 合同约定的全部建筑物及建筑物内的附属配套设施 |  | 27286.5平米 | 达到预期目标 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保证主体结构维护及附属配套设施的维护 |  | 合格 | 合格 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 租金支付 |  | 按合同约定支付 | 基本符合要求 |  | 15 |  | 13 |  | 首付款时间延迟，因预算批复较晚 |
|  |  | 成本指标 | 租用成本 |  | 总成本控制在4443.097万元 | 实际支出4443.097万元 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 业务效益 指标 | 解决审判法庭和附属用房不足的矛盾 |  | 解决因案件大幅度上升，人员不断增加的办公场地问题，有效提升工作效率 | 基本符合要求 |  | 10 |  | 8.5 |  | 资料不够充分，效益情况仍需要进一步凝练 |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高法官办案效率 |  | 提高法官办案效率 | 达到预期目标 |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障审判服务有序开展，促进审判工作持续高效运转 |  | 保障审判服务有序开展，促进审判工作持续高效运转 | 达到预期目标 |  | 10 |  | 7.2 |  | 仍有可提升的空间 |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 需求部门满意度 |  | ≥95% | 达到预期 |  | 10 |  | 7.5 |  | 未开展满意度调查分析 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.2 |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 法院办案业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京知识产权法院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京知识产权法院（本级） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁志军 |  |  |  |  | 联系电话 | 89082298 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,260.32 |  | 1124.57 | 1124.57 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1,260.32 |  | 1124.57 | 1124.57 | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 科学统筹、精打细算、厉行节约、保障有力。以服务各项审判工作为经费保障重心，资金使用力求真实、合规、高效，合理降低机关运行成本，为各项审判工作的顺利实施提供有力保证。 |  |  |  |  |  | 通过全年的统筹安排资金、厉行节约资金使用合规高效，保障了各项审判工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 充分使用预算资金 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 充分保障审判工作 |  | 达成预期目标 |  | 达成预期目标 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 严格按照财政要求的资金进度，合理开支各项经费 |  | 达成预期目标 |  | 达成预期目标 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照批复预算开支 |  | 达成预期目标 |  | 达成预期目标 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标（20分） | 经济效益 指标 | 发挥服务保障审判工作职能作用 |  | 达成预期目标 |  | 达成预期目标 |  | 10 |  | 7.5 |  | 需要进一步深入提炼，进行资料归集 |
|  |  |  | 提升审判工作效率 |  | 达成预期目标 |  | 达成预期目标 |  | 10 |  | 7.5 |  |  |
|  | 满意度 指标（20分） | 服务对象满意度标 | 审判业务部门满意度 |  | ≥95% |  | 达到预期 |  | 10 |  | 7 |  | 资料不足 |
|  |  |  | 审判业务人员满意度 |  | ≥95% |  | 达到预期 |  | 10 |  | 7 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 卷宗全过程整理运维外包服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京知识产权法院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京知识产权法院（本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘嘉 |  |  |  |  | 联系电话 | 89082297 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 197.538 | 197.538 |  | 197.5 | 10 | 99.98% |  |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 197.538 | 197.538 |  | 197.5 | — | 99.98% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、增强法院档案管理工作的制度化、规范化、科学化管理水平，努力强化服务意识 2、为人民法院诉讼审判业务减轻负担，提高审判质效 3、结合司法公开、司法为民、司法共享的终极目标，有效的推动档案信息化建设 |  |  |  |  |  | 1、增强法院档案管理工作的制度化、规范化、科学化管理水平，努力强化服务意识 2、为人民法院诉讼审判业务减轻负担，提高审判质效 3、结合司法公开、司法为民、司法共享的终极目标，有效的推动档案信息化建设 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 案件卷宗整理数量 |  |  | 达到1.2万件 | 基本达到预期目标 | 10 |  | 9 | 还有可提升的空间 |  |
|  |  | 质量指标 | 卷宗整理各项工序完成进度 |  |  | 严格按照计划执行 | 达到预期标准 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 卷宗整理规范化 |  |  | 达到规定标准 | 达到规范标准 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 归档案件上架率 |  |  | ≧98% | ≧98% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 按照合同约定 |  |  | 按照合同约定支付 | 按照合同约定支付 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 197.5 | 197.5 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 减轻书记员工作量 |  |  | 显著降低 | 显著降低 | 10 |  | 8 | 资料不够充分，需要进一步提炼社会效益 |  |
|  |  |  | 卷宗安全性 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 结案数量 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 7.5 | 资料有待完善 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 审判团队对卷宗整理满意度 |  |  | ≧90% | ≧90% | 10 |  | 7 | 未开展满意度分析 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.4 |  |  |