附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 山后档案库房改造尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市海淀区人民法院 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市海淀区人民法院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩翾 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 62697694 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 | 13.214448 |  |  | 10 |  |  | 4.4% |  |  | 0.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 解决档案用房数量，缓解案卷保管压力，提高案卷存储安全性，提升案卷存档空间及查档效率；提高档案保管智能化水平。 |  |  |  |  | 该项目已支付预算60%，工程进度已完成60%，但因当地涉及拆迁已停工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 增加档案用房数量；提高卷宗保管安全性 | 实现案卷保管数量和安全性在大幅提升，档案用房面积增加50%，智能化水平大幅提升100%。改善查档当事人来访环境、减少等待时间。 |  |  | 该项目已支付预算60%，工程进度已完成60%，但因当地涉及拆迁已停工。 |  | 90 |  |  | 54 |  |  | 该项目受当地拆迁影响，尽管不在拆迁范围内，但无法如期进行施工改造，因此仅完成工程量60%，未能实现年度指标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 54.4 |  |  |  |  |  |