- 北京市项目支出绩效评价报告

项目名称：工程总承包咨询服务

实施部门：北京城市副中心工程建设管理办公室

工程建设管理二部

北京城市副中心工程建设管理办公室

2021年5月

北京城市副中心工程建设管理办公室

“工程总承包咨询服务”项目支出绩效评价结论

北京城市副中心工程建设管理办公室“工程总承包咨询服务”项目绩效评价得分91.96分。其中，项目决策得分9.78分，项目过程得分19.66分，项目产出得分38.02分，项目效益得分24.50分，绩效评定级别为“优”，具体情况详见下表。

“工程总承包咨询服务”项目

绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9.78 |
| 项目过程 | 20 | 19.66 |
| 项目产出 | 40 | 38.02 |
| 项目效益 | 30 | 24.50 |
| 综合得分 | 100 | 91.96 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

目  录

一、基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	5

（三）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况评价分析	9

（二）项目过程情况评价分析	11

（三）项目产出及效益情况评价分析	14

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	16

（一）主要经验及做法	16

（二）存在的问题及原因分析	16

六、有关建议	17

七、附件	17

“工程总承包咨询服务”项目

支出绩效评价报告

为深入贯彻党的十九大报告关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的部署要求，全面落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，强化以结果为导向的预算绩效管理机制，规范财政支出管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》，依据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件，北京城市副中心工程建设管理办公室（以下简称工程办）按照《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）文件部署要求，组建重点项目绩效评价工作组（以下简称评价工作组）对工程建设管理二部（以下简称工程二部或实施部门）负责实施的“工程总承包咨询服务”项目（以下简称该项目）的绩效情况实施评价，形成本报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目基本情况

项目名称：工程总承包咨询服务

实施部门：北京城市副中心工程建设管理办公室工程建设管理二部

项目类型：新增项目

项目开始时间：2020年1月

项目完成时间：2020年12月

2.项目背景

按照北京市市委市政府领导关于吸取北京城市副中心行政办公区一期工程建设管理建设经验，创新二期工程建设管理的有关要求，经市领导同意，北京城市副中心行政办公区二期潞城全民健身中心及部分二期行政办公项目采用工程总承包（EPC）模式（以下简称EPC）。

3.主要内容及实施情况

该项目主要内容为委托第三方专业咨询单位制定初步设计及EPC模式工程总承包招标咨询方案；完成EPC工程总承包招标咨询报告，内容包括图纸深度、完整度情况建议以及招标文件条款建议等；完成工程总承包招标后，跟踪实施情况，完成评估报告和后续工作建议。

4.资金投入和使用情况

该项目2020年申报资金145.274万元，批复资金145.274万元，全部为财政资金。项目实际签订合同总金额为143.121万元，支出资金143.121万元，剩余资金已按北京市财政局要求退回，退回资金2.153万元，无结余。

- （二）项目绩效目标

1.总体目标

为采用EPC模式的项目提供咨询服务，包括但不限于EPC招标阶段相关政策问题和对策；根据初步设计成果，在EPC招标前协助工程办确定满足EPC招标深度的建设目标、建设标准，EPC项目实施过程中质量、造价控制等方面内容。

2.产出指标

（1）数量指标：完成四个EPC项目的咨询方案，四个EPC项目的招标咨询报告，四个EPC项目的评估报告（含工作建议）。

（2）质量指标：其中，技术规格书满足招标要求，EPC项目入场招标率100% ；招标图纸深度满足招标要求，EPC项目入场招标率100%。

（3）时效指标

指标①：8月初，工程具备招标条件前10日完成招标咨询报告初稿。

指标②：11月30日前完成评估报告及工作建议。

（4）成本指标：项目总成本≤145.274万元。

3.效益指标

（1）社会效益指标：为北京城市副中心工程建设管理办公室负责建设并采用EPC模式的项目提供可借鉴经验。

（2）可持续影响指标：持续积累EPC模式工程管理经验，提高政府投资工程管理水平。

4.满意度指标

项目服务对象为工程二部，工作成果应能够满足招标要求，确保顺利完成招标，招标文件（合同）有利于后续质量、造价控制。

# 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理。

2.评价对象

工程总承包咨询服务项目。

3.评价范围

以《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）文件明确的要求为准，即工程办工程二部开展的、与工程总承包咨询服务项目目标定位相关的工作。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）文件相关规定、要求组织实施。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理。

2.评价指标体系

评价工作组和专家评价工作组结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件，确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标17个（含定性指标11个，定量指标6个），具体四级指标、评价标准及打分情况详见附件5。

3.评价方法

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作以专家评价法为主，按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式组织实施。

4.评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价标准，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为本次绩效评价的标准。

- （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织该项目的绩效评价工作。评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组。按照《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）文件要求部署全面自评，并按照工程办临时党委会审议确定的项目开展重点评价，组成评价工作组，各项目实施部门经办人为成员，明确每名成员的职责及分工，并邀请专业机构进行必要的针对性指导和业务培训。

（2）遴选专家，组建专家评价工作组。依据客观、公正的原则，结合项目特点，遴选2名管理专家、1名财务专家和2名业务专家，组建专家评价工作组，并做好专家培训工作。

（3）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

2.评价实施阶段

（1）绩效评价资料准备。评价工作组于2021年5月7日召开动员会，选取确定重点评价项目，邀请专业机构进行绩效评价资料准备辅导工作，明确每个项目实施部门的任务及需要的资料，充分沟通评价依据、工作任务、日程安排等事项，向项目实施部门讲解评价原则、程序及具体要求，并辅导各项目实施部门负责人准备资料，撰写绩效报告。

（2）收集、复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与项目支出绩效评价相关的决策、管理、绩效相关资料，复核其完整性、准确性、有效性。

（3）编制专家资料手册。评价工作组围绕指标体系内容和评价重点，对资料进行归集、整理、分析，编制专家资料手册，提供给专家审阅评议。

（4）召开专家预备会，完善指标体系。评价工作组于2021年5月14日组织专家召开了专家预备会（函评方式），专家组在审阅项目资料的基础上，进一步了解项目管理过程及绩效完成情况，提出决策、管理、绩效等方面的意见和建议，并讨论确定评价指标体系及需要补充的资料。评价工作组向项目实施部门反馈专家评价工作组意见及进一步补充资料清单。

（5）召开专家评价会，形成评价结论。评价工作组于2021年5月17日组织召开正式评价会（采用腾讯线上会议方式）。会上，项目实施部门对项目实施情况进行汇报陈述并接受专家质询；专家依据项目执行情况和绩效评价指标体系，对该项目的决策、管理和绩效等方面进行评价和打分，出具个人评价意见；最终由专家评价工作组讨论形成项目支出绩效评价结论、意见和建议。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分，确定绩效评价级别。结合专家评价意见，撰写并形成正式绩效评价报告。

（2）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档。

- 三、综合评价情况及评价结论

专家按绩效评价指标体系独立进行定量评分，并出具评价意见。该项目得分91.96分，其中项目决策得分9.78分，项目过程得分19.66分，项目产出得分38.02分，项目效益得分24.50分，经专家评价工作组综合分析评价，2020年北京城市副中心工程建设管理办公室“工程总承包咨询服务”项目，绩效评定级别为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况评价分析

1.项目立项情况评价分析

按照北京市市委市政府领导关于吸取北京城市副中心行政办公区一期工程建设管理建设经验，创新二期工程建设管理的有关要求，经市领导同意，北京城市副中心行政办公区二期潞城全民健身中心及部分二期行政办公项目采用EPC模式。采用EPC模式对项目前期工作和过程管理提出了更高的要求，为确保工程总承包模式取得更好效果，切实有效控制建设成本、质量、进度，拟聘请第三方专业咨询单位为相关工作提供咨询服务。该项目由工程二部申报项目预算，2020年3月30日，工程办主任办公会审议同意项目采用竞争性磋商的方式，由中城天工工程咨询有限公司作为项目采购代理单位，签订代理服务合同。4月20日，工程办临时党委会审议同意中标结果和合同主要条款，同意与第三方专业咨询单位签订服务合同。

评价分析认为：该项目的决策依据及程序完备。

2.绩效目标评价分析

该项目绩效目标设定为：为采用EPC模式的项目提供咨询服务，包括但不限于EPC招标阶段相关政策问题和对策；根据初步设计成果，在EPC招标前协助工程办确定满足EPC招标深度的建设目标、建设标准，EPC项目实施过程中质量、造价控制等方面内容。

评价分析认为：该项目申报时的绩效目标申报表中指标设置清晰，对于产出和效益情况的展示较全面。

3.资金投入情况评价分析

根据2020年2月《北京市财政局关于批复北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2020年预算的函》（京财经二指〔2020〕140号），批复项目预算资金145.274万元，项目实际签订合同总金额为143.121万元。

评价分析认为：该项目资金足额及时到位，为目标实现提供了资金保障。

## （二）项目过程情况评价分析

1.资金使用及管理情况评价分析

（1）资金使用情况

该项目2020年度申请财政资金145.274万元，批复财政资金145.274万元，项目实际签订合同总金额为143.121万元。

截至2020年12月31日，实际支出143.121万元，剩余资金已按北京市财政局要求退回，退回资金2.153万元。

评价分析认为：根据该项目合同约定，工程办于2020年5月，在合同签订后支付四家第三方咨询服务单位预付款总计28.6242万元；10月，第三方咨询服务单位提交成果文件后，支付中期进度款总计85.8726万元；12月，第三方咨询服务单位提交评价报告后，支付尾款总计28.6242万元，总计支出143.121万元。该项目在实施中采取了合理的成本控制措施，预算执行率100%，无结余。

（2）资金管理情况

该项目严格按照工程办《关于印发〈北京城市副中心行政办公区工程建设办公室资金审批管理办法〉的通知》（京行建办内〔2018〕2号）、《关于修订并印发〈北京城市副中心行政办公区工程建设办公室资金支出管理办法〉的通知》（京行建办内〔2018〕8号）、《关于修订并印发〈北京城市副中心行政办公区工程建设办公室现金支付及支票领用工作程序〉的通知》（京行建办内〔2018〕11号）等相关制度文件规定的程序进行资金管理，资金支付均经过工程办主管领导和主要领导签批。

评价分析认为：该项目严格按照工程办相关制度进行资金支付，不存在截留或挪用专项资金，未影响项目进度。

2.项目组织实施情况评价分析

（1）管理制度健全性

工程办为确保项目顺利实施，制定了《北京城市副中心行政办公区工程建设办公室关于修订并印发〈北京城市副中心行政办公区工程建设办公室财务管理办法〉的通知》（京行建办内〔2018〕5号）、《北京城市副中心工程建设管理办公室关于修订并印发〈北京城市副中心工程建设管理办公室工程价款结算与支付审批管理办法〉的通知》（副中心工程办内〔2021〕2号）等制度。

评价分析认为：工程办制定的各项制度，为项目顺利实施提供了制度保障。

（2）制度执行有效性

为保障项目的完成质量，工程办建立了由项目负责人及五名组员组成的项目工作组，并制定了《工程总承包咨询服务项目实施方案》，从项目实施概况、人员安排、制度建设、项目预算及要求等方面进行了明确。

该项目预算批复下达后，工程办委托招标代理机构，按照160地块、165-169地块、167-172地块和潞城全民健身中心（174地块）四个标包组织竞争性磋商，确定第三方专业咨询单位并签订合同，合同总金额为143.121万元。2020年5月，完成工程总承包咨询服务方案，并按照方案开展招标相关工作咨询服务。期间召开专题会议10余次，组织对招标文件、合同条款提出意见，并陆续完成技术规格书、招标图纸深度要求、参考品牌建议。8月初，四个工程总承包项目顺利完成工程总承包单位招标并全面开工建设后，跟踪项目进展情况。11月底，根据跟踪情况，完成了评估报告，针对合同部分条款在EPC工程实施过程中发挥作用情况进行了分析，提出了下一步建议。

评价分析认为：该项目按照工程办制度要求采用购买服务方式由专业机构完成有关内容，有关制度执行较好，保证了项目的有效实施。但该项目的实施方案中关于项目结项验收程序及标准的表述不够明确。项目过程管理中《合同文件审核会签表》有个别审批人签字时未填写日期；咨询服务合同中对于验收方式和标准的条款表述较笼统。

（三）项目产出及效益情况评价分析

1.项目经济性分析

该项目2020年度申请财政资金145.274万元，批复财政资金145.274万元，项目实际签订合同总金额为143.121万元。

截至2020年12月31日，该项目实际支出143.121万元，剩余资金已按北京市财政局要求退回，退回资金2.153万元。

评价分析认为：该项目预算执行率100 %，无结余，资金使用效率较高。

2.项目效率性分析

截至2020年12月底，工程办已按计划全部完成绩效目标任务。

3.项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

该项目2020年实际研究制定了四个EPC项目23项主要设备的技术规格书，确定了招标图纸深度要求和参考品牌，得到了行政主管部门的认可，完成了工程总承包招标的重要前置条件，最终顺利完成了工程总承包招标。项目后期对工程总包项目的实施情况进行了跟踪，对工程总承包合同条款的实际效果给予了初步评价，并提出了质量、造价控制等方面的工作建议，为后续工程总承包管理提供了有价值的参考。项目达到了预期目标。

评价分析认为：该项目成果验收资料中关于项目实施是否符合质量要求的相关支撑资料存在一定不足。

（2）项目实施的社会效益和可持续影响

通过实施该项目，为工程办负责建设并采用EPC模式的项目提供了可借鉴经验。

评价分析认为：通过该项目实施，为工程办持续积累了EPC模式工程管理经验，提高了政府投资工程管理水平，具有一定的可持续性。

（3）服务对象满意度

该项目具有特定的服务对象，由成果应用部门出具书面满意度说明，结果显示成果应用部门满意度较高。

评价分析认为：项目实施部门对于四家第三方咨询服务单位报告深度的差异如何统筹应用到四个地块总包招标工作的总结还可进一步提炼升华。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

1.为保证该项目顺利实施，工程办成立了项目工作组，从项目管理、业务开展等方面做出安排。项目实施过程由工程办工程二部负责，工程二部制定了该项目的实施方案，保证了项目的有效实施和完成。

2.项目严格按照工程办《关于印发〈北京城市副中心行政办公区工程建设办公室资金审批管理办法〉的通知》（京行建办内〔2018〕2号）、《关于修订并印发〈北京城市副中心行政办公区工程建设办公室资金支出管理办法〉的通知》（京行建办内〔2018〕8号）、《关于修订并印发〈北京城市副中心行政办公区工程建设办公室现金支付及支票领用工作程序〉的通知》（京行建办内〔2018〕11号）等相关制度文件规定的程序进行资金管理，资金支付均经过工程办主管领导和主要领导签批，保证了资金支出过程的安全、合规。

- （二）存在的问题及原因分析

1.项目实施方案中关于项目结项验收程序及标准的表述不够明确。

2.项目过程管理中《合同文件审核会签表》有个别审批人签字时未填写日期；咨询服务合同中对于验收方式和标准的条款表述较笼统。

3.该项目成果验收资料中关于项目实施是否符合质量要求的相关支撑资料存在一定不足。

4.项目实施部门对于四家第三方咨询服务单位报告深度的差异如何统筹应用到四个地块总包招标工作的总结还可进一步提炼升华。

- 六、有关建议

1.项目实施方案中对于第三方的过程管控措施、项目验收标准及验收方式等内容应尽可能明确。

2.进一步规范合同管理以及验收程序，切实保障项目实施质量。

3.及时开展服务项目结项验收和质量考核，为绩效评价提供依据；注重绩效成果的总结和呈现，加强对相关数据和资料的汇总分析，为绩效呈现提供支撑。

4.进一步强化公共财政支出绩效管理理念。注重对项目绩效管理过程和绩效成果的资料归集，注意总结服务成果的应用程度，以全面呈现公共财政资金投入可持续性效果。