- 北京市项目支出绩效评价报告

项目名称：预审计服务

实施部门：北京城市副中心工程建设管理办公室

财务审计部

北京城市副中心工程建设管理办公室

2021年5月

北京城市副中心工程建设管理办公室

“预审计服务”项目支出绩效评价结论

北京城市副中心工程建设管理办公室“预审计服务”项目绩效评价得分93.22分。其中，项目决策得分9.64分，项目过程得分19.58分，项目产出得分39.40分，项目效益得分24.60分，绩效评定级别为“优”，具体情况详见下表。

“预审计服务”项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9.64 |
| 项目过程 | 20 | 19.58 |
| 项目产出 | 40 | 39.40 |
| 项目效益 | 30 | 24.60 |
| 综合得分 | 100 | 93.22 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	2

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	5

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况评价分析	9

（二）项目过程情况评价分析	11

（三）项目产出及效益情况评价分析	12

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	14

（一）主要经验及做法	14

（二）存在的问题及原因分析	15

六、有关建议	16

七、附件	16

“预审计服务”项目支出绩效评价报告

为深入贯彻党的十九大报告关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的部署要求，全面落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，强化以结果为导向的预算绩效管理机制，规范财政支出管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》，依据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件，北京城市副中心工程建设管理办公室（以下简称工程办）按照《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）文件部署要求，组建重点项目绩效评价工作组（以下简称评价工作组）对财务审计部（以下简称财务审计部或实施部门）负责实施的“预审计服务”项目（以下简称该项目）的绩效情况实施评价，形成本报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目基本情况

项目名称：预审计服务

实施部门：北京城市副中心工程建设管理办公室财务审计部

项目类型：新增项目

项目开始时间：2020年1月

项目完成时间：2020年12月

2.项目背景

为进一步加强建设工程结算工作管理，提高结算编审工作质量，确保工程结算水平风险总体可控，结合《北京城市副中心行政办公区工程建设办公室建设工程结算预审计暂行办法》，对工程结算实施预审计工作，据此申报该项目。

3.主要内容及实施情况

该项目为对A5工程分阶段结算开展预审计工作，重点为2017年5月至2020年5月项目任务完成情况，包括项目基本建设程序履行、已完工结算金额审核相关工程量、综合单价，审核项目管理资料的完整性及合规性，项目合同的履行进度情况等。

2019年3月5日，工程办发布了《建设工程结算预审计暂行办法》、《工程结算管理暂行办法》和《一期工程结算工作方案》等文件，文件提出“将预审计结果作为矫正工程结算的参考，是对结算工作进行的提前体检”。据此财务审计部牵头组织第三方审计中介机构对A5工程进行预审计，要求对项目实施结算中相关资料的合规性、逻辑性、完整性、程序办理规范性、量价的真实性等进行审计，并提出整改意见。

4.资金投入和使用情况

该项目申报资金21.96万元，批复资金21.96万元，支出资金19.62万元，节约资金2.34万元。

- （二）项目绩效目标

1.总体目标

为进一步加强建设工程结算工作管理，提高结算编审工作质量，结合《北京城市副中心行政办公区工程建设办公室建设工程结算预审计暂行办法》，按照审重点、审难点、审疑点的原则，对工程项目开展预审计工作。对项目实施结算中相关资料的合规性、逻辑性、完整性等进行审计，对问题提出整改意见，提高结算效率，有效降低风险，做好一期结算工作。

2.产出指标

（1）数量指标：开展工程结算工作并出具结算报告1份。

（2）质量指标：资料的合规性、完整性达到100%。

（3）时效指标

指标①：2019年9月项目立项申报。

指标②：2020年12月底前完成预审计报告撰写。

（4）成本指标：成本≤21.96万元。

3.效益指标

（1）社会效益指标：提高结算编审工作质量，提高资料的合规性、逻辑性、完整性、程序办理规范性、量价的真实性，提高结算效率，有效降低风险。

（2）可持续影响指标：保障项目结算工作顺利开展，同时通过对项目预审计中发现的问题及时整改，保障项目后期更加规范的开展。

4.满意度指标

指标①：财务处室人员满意度≥90%。

指标②：房建项目人员满意度≥90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理。

2.评价对象

预审计服务项目。

3.评价范围

以《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）文件明确的要求为准，即工程办财务审计部开展的、与预审计服务项目目标定位相关的工作。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）文件相关规定、要求组织实施。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理。

2.评价指标体系

评价工作组和专家评价工作组结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件，确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标17个（含定性指标11个，定量指标6个），具体四级指标、评价标准及打分情况详见附件5。

3.评价方法

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作以专家评价法为主，按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式组织实施。

4.评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价标准，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为本次绩效评价的标准。

- （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织该项目的绩效评价工作。评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组。按照《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）文件要求部署全面自评，并按照工程办临时党委会审议确定的项目开展重点评价，组成评价工作组，各项目实施部门经办人为成员，明确每名成员的职责及分工，并邀请专业机构进行必要的针对性指导和业务培训。

（2）遴选专家，组建专家评价工作组。依据客观、公正的原则，结合项目特点，遴选2名管理专家、1名财务专家和2名业务专家，组建专家评价工作组，并做好专家培训工作。

（3）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

2.评价实施阶段

（1）绩效评价资料准备。评价工作组于2021年4月21日召开动员会，选取确定重点评价项目，邀请专业机构进行绩效评价资料准备辅导工作，明确每个项目实施部门的任务及需要的资料，充分沟通评价依据、工作任务、日程安排等事项，向项目实施部门讲解评价原则、程序及具体要求，并辅导各项目实施部门负责人准备资料，撰写绩效报告。

（2）收集、复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与项目支出绩效评价相关的决策、管理、绩效相关资料，复核其完整性、准确性、有效性。

（3）编制专家资料手册。评价工作组围绕指标体系内容和评价重点，对资料进行归集、整理、分析，编制专家资料手册，提供给专家审阅评议。

（4）召开专家预备会，完善指标体系。评价工作组于2021年5月14日组织专家召开了专家预备会（函评方式），专家组在审阅项目资料的基础上，进一步了解项目管理过程及绩效完成情况，提出决策、管理、绩效等方面的意见和建议，并讨论确定评价指标体系及需要补充的资料。评价工作组向项目实施部门反馈专家评价工作组意见及进一步补充资料清单。

（5）召开专家评价会，形成评价结论。评价工作组于2021年5月17日组织召开正式评价会（采用腾讯线上会议方式）。会上，项目实施部门对项目实施情况进行汇报陈述并接受专家质询；专家依据项目执行情况和绩效评价指标体系，对该项目的决策、管理和绩效等方面进行评价和打分，出具个人评价意见；最终由专家评价工作组讨论形成项目支出绩效评价结论、意见和建议。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分，确定绩效评价级别。结合专家评价意见，撰写并形成正式绩效评价报告。

（2）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档。

- 三、综合评价情况及评价结论

专家按绩效评价指标体系独立进行定量评分，并出具评价意见。该项目得分93.22分，其中项目决策得分9.64分，项目过程得分19.58分，项目产出得分39.40分，项目效果得分24.60分，经专家评价工作组综合分析评价，2020年北京城市副中心工程建设管理办公室“预审计服务”项目，绩效评定级别为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况评价分析

1.项目立项情况评价分析

根据2019年3月5日工程办发布的《建设工程结算预审计暂行办法》、《工程结算管理暂行办法》和《一期工程结算工作方案》等文件，提出将预审计的结果作为矫正工程结算的参考。按照2020年3月16日工程办主任办公会会议精神，财务审计部拟对A5工程分阶段结算开展预审计工作。

评价分析认为：该项目决策依据文件明确，程序较为规范。

2.绩效目标评价分析

该项目绩效目标设定为：为进一步加强建设工程结算工作管理，提高结算编审工作质量，结合《北京城市副中心行政办公区工程建设办公室建设工程结算预审计暂行办法》，按照审重点、审难点、审疑点的原则，对副中心工程项目开展预审计工作。对项目实施结算中相关资料的合规性、逻辑性、完整性等进行审计，对问题提出整改意见，提高结算效率，有效降低风险，做好一期结算工作。

评价分析认为：该项目总体目标较为明确，绩效指标设置较为合理，但满意度调查资料不够完整，绩效效果支撑不足。

3.资金投入情况评价分析

根据2020年2月《北京市财政局关于批复北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2020年预算的函》（京财经二指〔2020〕140号），批复项目预算资金21.96万元。2020年，该项目实际支出19.62万元。

评价分析认为：该项目资金足额及时到位，但在实际执行中与预算存在偏差，交回节约资金2.34万元后，预算执行率为89%。

## （二）项目过程情况评价分析

1.资金使用及管理情况评价分析

（1）资金使用情况

该项目合同签订金额为19.62万元，实际支出19.62万元，节约资金2.34万元。

评价分析认为：该项目按照合同要求支付了全部服务费用，节约资金2.34万元，预算指标已核销。

（2）资金管理情况

该项目资金在支出使用过程中严格按照《北京城市副中心行政办公区工程建设办公室资金支出管理办法》（京行建办内〔2018〕8号）的相关规定以及合同要求，专款专用，单独核算，支付过程中按照制度要求办理付款手续，相关资金信息真实、准确、完整、规范，不存在截留或挪用专项资金行为。

评价分析认为：该项目资金支付过程比较严谨，原始票据齐全，审批手续完备。

2.项目组织实施情况评价分析

（1）管理制度健全性

工程办在项目实施过程中严格执行《建设工程结算预审计暂行办法》、《工程结算管理暂行办法》和《一期工程结算工作方案》等制度，约束第三方审计中介机构的行为规范，保证实施的合规性。

评价分析认为：在项目实施过程中，工程办执行的制度较为健全，较好地保证了项目设定内容的完成。

（2）制度执行有效性

该项目预算批复下达后，于2020年4月与中咨环球（北京）工程咨询有限公司签订了合同，6月开始实施该项目。

评价分析认为：该项目按照工程办制度要求采用购买服务方式由专业机构完成有关内容，保证了项目的有效实施。

## （三）项目产出及效益情况评价分析

1.项目经济性分析

该项目分阶段结算送审金额为31972.62万元，经审计后审定金额为31946.58万元，审减26.04万元。

评价分析认为：该项目支出19.62万元，工作成果为审减项目金额26.04万元，审减率为0.08%。

2.项目效率性分析

截至2020年12月底，财务审计部已按计划形成了A5项目分阶段预审计结果报告，工程办临时党委2020年第25次党委会上汇报了该项目工作成果。

评价分析认为：该项目按计划及时的完成了年初设定的目标任务。

3.项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

该项目2020年实际完成了对办理完结算初步定案的房建项目开展预审计工作，对项目实施结算中相关资料的合规性、逻辑性、完整性、程序办理规范性、量价的真实性等进行了审计，并提出整改意见。进度指标及成本指标基本按照目标完成，达到设定的绩效目标。

评价分析认为：该项目在执行过程中，与服务第三方进行了多次的资料对接与沟通，双方秉承严谨的工作态度，并受2020年疫情影响的因素，因此延长了沟通时间。

（2）项目实施的社会效益和可持续影响

通过实施该项目，提高了结算编审工作质量，提高了资料的合规性、逻辑性、完整性、程序办理规范性、量价的真实性，提高结算效率，有效降低风险。同时也保障了项目结算工作的顺利开展，通过对项目预审计中发现的问题及时整改，保障项目后期更加规范的开展。

评价分析认为：该项目实施具有良好的社会效益，且对今后扩大预审计结算覆盖面，具有较好的可持续性影响。

（3）服务对象满意度

该项目具有特定的服务对象，成果应用满意度较高。达到了设定的目标。

评价分析认为：该项目较好的开展了满意度调查，如实反应了成果应用效益，但效果支撑存在不足。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

1.在项目实施过程中，财务审计部严格按照《建设工程结算预审计暂行办法》、《工程结算管理暂行办法》和《一期工程结算工作方案》等文件，保证了项目实施有据可依、制度先行，同时作为服务类项目，按照资金管理办法要求专款专用、单独核算，原始票据齐全，付款审批手续完整规范。同时注重项目立项程序的完备性，决策依据文件明确。

2.财务审计部实施的该项目为项目实施过程中的阶段性预审计，目前仍处于建设当中。该项目加强了对A5工程的投资控制的预警作用，确保项目整体投资控制在预算范围内。同时也指出在今后工作中积极发挥全过程造价咨询、监理、设计等单位的管控作用。该项目实施加强了过程管理、进一步优化设计、树立了成本管控意识。

3.通过对A5项目分阶段进行预审计，试行了推进施工过程价款结算和支付的理念。该项目提出了合同签订滞后、超合同支付、资金未到位情况下出具资金到位说明并进行招投标工作、工程量计算不精确、应关注项目超概的风险等六个方面问题。从项目过程管理、合同管理、资金支付等方面提出改进建议。

4.工程结算预审计工作是结合项目自身特点，在工程结算环节增加的创新性工作方式，委托第三方审计单位对工程招标采购、施工管理、进度款支付、变更（洽商）控制等进行监督检查，提前发现并解决存在问题，有效提升工程结算质量，提高资金支付质量，降低工程结算风险，将结算工作稳步向前推进，发挥了“治已病防未病”的内部审计监督作用。

- （二）存在的问题及原因分析

1.项目实施方案不够完善，如第三方预审计人员专业资质和工作经验未明确标准。

2.该项目与第三方沟通的过程资料留存不完整。应及时留存过程沟通资料，完整反映项目实施及管理的全过程。

3.满意度调查资料不完整，提供了满意度问卷，但缺少统计分析说明资料。

- 六、有关建议

1.今后要求第三方进一步完善技术方案，确保审计工作质量，有序推进项目实施。

2.加强过程管控及对委托第三方的过程监督，及时归集过程管理留痕资料，以充分展示项目管理实际状况。

3.重视项目执行效果的反馈，加强对调查结果的统计分析和情况说明，持续推进项目绩效的改进和提升。

此为四舍五入数，原数为21.959895万元

此为四舍五入数，原数为19.622351万元

此为四舍五入数，原数为2.337544万元

此为四舍五入数，原数为31972.621540万元

此为四舍五入数，原数为31946.578622万元

此为四舍五入数，原数为26.042918万元