- 北京市项目支出绩效评价报告

项目名称：北京城市副中心行政办公区二期工程

项目设计图纸标准规范体系（2020年）

实施部门：北京城市副中心工程建设管理办公室

规划设计管理部

北京城市副中心工程建设管理办公室

2021年5月

北京城市副中心工程建设管理办公室

“北京城市副中心行政办公区二期工程项目设计图纸标准规范体系（2020年）”项目支出绩效评价结论

北京城市副中心工程建设管理办公室“北京城市副中心行政办公区二期工程项目设计图纸标准规范体系（2020年）”项目绩效评价得分92.38分。其中，项目决策得分9.70分，项目过程得分19.88分，项目产出得分38.00分，项目效益得分24.80分，绩效评定级别为“优”，具体情况详见下表。

“北京城市副中心行政办公区二期工程项目

设计图纸标准规范体系（2020年）”项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9.70 |
| 项目过程 | 20 | 19.88 |
| 项目产出 | 40 | 38.00 |
| 项目效益 | 30 | 24.80 |
| 综合得分 | 100 | 92.38 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

目  录

一、基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	5

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策情况评价分析	10

（二）项目过程情况评价分析	11

（三）项目产出及效益情况评价分析	12

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	15

（一）主要经验及做法	15

（二）存在的问题及原因分析	16

六、有关建议	16

七、附件	16

“北京城市副中心行政办公区二期工程

项目设计图纸标准规范体系（2020年）”

项目支出绩效评价报告

为深入贯彻党的十九大报告关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的部署要求，全面落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，强化以结果为导向的预算绩效管理机制，规范财政支出管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》，依据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件，北京城市副中心工程建设管理办公室（以下简称工程办）按照《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）文件部署要求，组建重点项目绩效评价工作组（以下简称评价工作组）对规划设计管理部（原前期工作部）负责实施的“北京城市副中心行政办公区二期工程项目设计图纸标准规范体系（2020年）”项目（以下简称该项目）的绩效情况实施评价，形成本报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目基本情况

项目名称：北京城市副中心行政办公区二期工程项目设计图纸标准规范体系（2020年）

实施部门：北京城市副中心工程建设管理办公室规划设计管理部

项目类型：延续项目

项目开始时间：2020年1月

项目完成时间：2020年12月

2.项目背景

为保障北京城市副中心行政办公区二期工程建设优质、安全、环保、节能，落实北京城市副中心“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的建设理念，以“三最一突出”（最先进的理念、最高的标准、最好的质量，突出绿色、低碳、可持续发展思路）的内涵和标准，将北京城市副中心建设成为国际一流和谐宜居之都的示范区，深化城市副中心行政办公区二期工程图纸质量管控体系相关成果，为所有行政办公区二期工程项目从规划设计到实施实行全过程图纸质量把控提供依据和指导。规划设计管理部根据工程办事业发展需要，在2019年完成了初步设计部分的制图标准和质量审查标准及要点的基础上深化项目成果及应用，2020年继续申报该项目。

3.主要内容及实施情况

工程办根据行政办公区二期工程推进计划，2019年完成了初步设计部分的制图标准和质量审查标准及要点，2020年将补充完成包括方案、施工图制图标准和质量审查标准及要点的全环节设计文件质量体系。完善行政办公区二期工程项目图纸质量管控方案，形成满足二期工程项目建设图纸标准规范体系（施工图部分）1套，加强项目质量、进度、成本投资全过程管控。实现项目精细化管理，提高监管力度。

4.资金投入和使用情况

该项目批复资金60万元，支出60万元，无结余。

- （二）项目绩效目标

1.总体目标

深化城市副中心行政办公区二期工程图纸质量管控体系相关成果，为所有行政办公区二期工程项目从规划设计到实施实行全过程图纸质量把控提供依据和指导。

2.产出指标

（1）数量指标：完善行政办公区二期项目工程图纸质量管控方案，形成满足二期项目工程建设图纸标准规范体系1套。

（2）质量指标：研究成果需满足相关技术规范和法律法规，达到科学、系统、创新的要求；标准规范体系应科学、清晰、合理，实现项目精细化管理，提高监管力度。

（3）时效指标：2020年1 -5月，完成质量管控方案与标准体系制定。

（4）成本指标：严格按照预算执行，支出成本控制在60万元以内。

3.效益指标

（1）社会效益指标：指导相关设计单位在二期工程规划设计中有效落实图纸质量标准，为北京城市副中心后期规划设计提供依据。

（2）可持续影响指标：形成未来城市项目建设精细化管理的方向及雏形，为北京城市副中心、北京市乃至津京冀区域起到示范作用，提供经验借鉴。

4.满意度指标

成果分为《管理手册》和《技术手册》两部分，针对副中心行政办公区不同管理人群需求，方便查阅。工程办相关主责部门、设计单位、设计监理单位均可利用该成果，完善、提升二期项目设计质量和管理水平。

# 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目实施单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理。

2.评价对象

北京城市副中心行政办公区二期工程项目设计图纸标准规范体系（2020年）。

3.评价范围

以《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）文件明确的要求为准，即规划设计管理部开展的、与北京城市副中心行政办公区二期工程项目设计图纸标准规范体系目标定位相关的工作。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）文件相关规定、要求组织实施。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理。

2.评价指标体系

评价工作组和专家评价工作组结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件，确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标17个（含定性指标11个，定量指标6个），具体四级指标、评价标准及打分情况详见附件5。

3.评价方法

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作以专家评价法为主，按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式组织实施。

4.评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价标准，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为本次绩效评价的标准。

- （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织该项目的绩效评价工作。评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组。按照《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）文件要求部署全面自评，并按照工程办临时党委会审议确定的项目开展重点评价，组成评价工作小组，各项目实施部门经办人为成员，明确每名成员的职责及分工，并邀请专业机构进行必要的针对性指导和业务培训。

（2）遴选专家，组建专家评价工作组。依据客观、公正的原则，结合项目特点，遴选2名管理专家、1名财务专家和2名业务专家，组建专家评价工作组，并做好专家培训工作。

（3）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

2.评价实施阶段

（1）绩效评价资料准备。评价工作组于2021年4月21日召开动员会，选取确定重点评价项目，邀请专业机构进行绩效评价资料准备辅导工作，明确每个项目实施部门的任务及需要的资料，充分沟通评价依据、工作任务、日程安排等事项，向项目实施部门讲解评价原则、程序及具体要求，并辅导各项目实施部门负责人准备资料，撰写绩效报告。

（2）收集、复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与项目支出绩效评价相关的决策、管理、绩效相关资料，复核其完整性、准确性、有效性。

（3）编制专家资料手册。评价工作组围绕指标体系内容和评价重点，对资料进行归集、整理、分析，编制专家资料手册，提供给专家审阅评议。

（4）召开专家预备会，完善指标体系。评价工作组于2021年5月14日组织专家召开了专家预备会（函评方式），专家组在审阅项目资料的基础上，进一步了解项目管理过程及绩效完成情况，提出决策、管理、绩效等方面的意见和建议，并讨论确定评价指标体系及需要补充的资料。评价工作组向项目实施部门反馈专家评价工作组意见及进一步补充资料清单。

（5）召开专家评价会，形成评价结论。评价工作组于2021年5月17日组织召开正式评价会（采用腾讯线上会议方式）。会上，项目实施部门对项目实施情况进行汇报陈述并接受专家质询；专家依据项目执行情况和绩效评价指标体系，对该项目的决策、管理和绩效等方面进行评价和打分，出具个人评价意见；最终由专家评价工作组讨论形成项目支出绩效评价结论、意见和建议。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分，确定绩效评价级别。结合专家评价意见，撰写并形成正式绩效评价报告。

（2）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档。

- 三、综合评价情况及评价结论

专家按绩效评价指标体系独立进行定量评分，并出具评价意见。该项目得分92.38分，其中项目决策得分9.70分，项目过程得分19.88分，项目产出得分38.00分，项目效果得分24.80分，经专家评价工作组综合分析评价，2020年北京城市副中心工程建设管理办公室“北京城市副中心行政办公区二期工程项目设计图纸标准规范体系（2020年）”项目，绩效评定级别为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况评价分析

1.项目立项情况评价分析

为确保北京城市副中心行政办公区二期项目方案设计质量，指导相关设计单位在二期工程规划设计中有效落实图纸质量标准，为北京城市副中心后期规划设计提供依据。2019年10月，工程办据此申报实施该项目。

评价分析认为：该项目决策依据文件明确，程序较为规范。

2.绩效目标评价分析

该项目绩效目标设定为：完善行政办公区二期项目工程图纸质量管控方案，形成满足二期项目工程建设图纸标准规范体系 1套。

评价分析认为：该项目总体目标较为明确，绩效指标设置较为合理。

3.资金投入情况评价分析

根据2020年2月《北京市财政局关于批复北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2020年预算的函》（京财经二指〔2020〕140号），批复该项目预算资金60万元。截至2020年年底，该项目实际支出60万元。

评价分析认为：该项目资金足额及时到位，在实施中采取了合理的成本控制措施，预算执行率100%，为目标实现提供了资金保障。

## （二）项目过程情况评价分析

1.资金使用及管理情况评价分析

（1）资金使用情况

该项目合同签订金额为60万元，实际支出60万元，无结余。

评价分析认为：该项目按照合同要求支付了服务费用，无结余。

（2）资金管理情况

该项目资金在支出使用过程中严格按照《北京城市副中心行政办公区工程建设办公室资金支出管理办法》（京行建办内〔2018〕8号）的相关规定以及合同要求，专款专用，单独核算，支付过程中按照制度要求办理付款手续，相关资金信息真实、准确、完整、规范。

评价分析认为：该项目资金支付过程比较严谨，原始票据齐全，审批手续完备。

2.项目组织实施情况评价分析

（1）管理制度健全性

工程办在项目实施过程中严格执行《北京城市副中心行政办公区工程建设办公室资金支出管理办法》等有关制度，执行相应的项目管理制度，保证项目实施的合规性。

评价分析认为：在项目实施过程中，工程办根据《质量管理体系施工图设计要点》《质量管理体系施工图审查要点》等相关制度实施，较好地保证了项目设定内容的完成。

（2）制度执行有效性

该项目预算批复下达后，根据《北京城市副中心工程建设管理办公室主任办公会会议纪要》（第8号）经主任办公会集体决策，委托中国建筑设计研究院承担本项目研究工作。

评价分析认为：该项目按照工程办制度要求采用购买服务方式，有关制度执行较好，保证了项目的有效实施。

## （三）项目产出及效益情况评价分析

1.项目经济性分析

截至2020年12月31日，该项目预算批复60万元，实际支出60万元。

评价分析认为：该项目预算执行率100 %，资金使用效率较高。

2.项目效率性分析

截至2020年12月底，规划设计管理部已按计划完成绩效目标任务。

评价分析认为：该项目按计划及时完成了年初设定的目标任务。

3.项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

该项目2020年委托中国建筑设计研究院有限公司编制了《北京城市副中心行政办公区二期工程项目规划设计图纸质量管理体系》，已通过专家评审及工程办第32次主任办公会审核。该研究成果从方案设计、初步设计、施工图设计不同阶段，分别制定了相应的管控体系、制图标准和审查标准，并提出了经济性和合理性的审查要点。内容上总结了一期工程经验教训，并纳入了工程办相关管理要求，并与新的审批环节相适应。2020年12月，工程办组织开展了二期项目施工图设计质量检查工作，是落实和推进“图纸质量管理体系”成果在二期工程的具体应用，也切实提高了二期项目施工图设计质量。评审专家一致认为，该项目研究在国内重点工程设计管理领域具有先进性和较强的实用性，建议尽快进行成果转化，在后期项目管理中推广应用。2020年9月7日，工程办印发了《北京城市副中心行政办公区二期工程项目规划设计图纸质量管理体系》的通知，要求工程办为建设主体的各项目部、设计单位和监理单位按照质量体系规定的有关设计流程、制图标准、审图要点开展设计管理工作。

评价分析认为：该项目设定的预期绩效目标均完成，但完成进度存在一定偏差，如绩效目标表进度指标设定2020年1月-5月完成质量管控方案与标准体系制定。北京城市副中心工程建设管理办公室与中国建筑设计研究院有限公司签订的服务合同明确“签订合同后三个月内完成并交付”，即2020年6月27日前交付，实际于2020年8月20日验收。工程办主要考虑该项目成果将应用于行政办公区二期工程项目施工图的质量把控，故完成时间是结合二期工程项目施工图设计的推进计划来确定。项目合同签订时，结合当时施工图设计的时间计划，确定6月底完成即可满足研究成果在二期工程项目中的应用。但在项目实施过程中，由于二期工程项目实际施工图推进比计划延后，同时，项目编制单位提出希望能有更充足的时间来完善研究成果，故基于以上两方面原因，在保证应用研究成果提高二期工程项目施工图质量把控的前提下，工程办同意8月底提交研究成果。

（2）项目实施的社会效益和可持续影响

该项目成果完成后，工程办有关部门向所有参与二期项目的设计单位和设计监理单位进行宣讲，要求各单位将“图纸质量管理体系”作为设计和审查依据，按照成果中相关规定进行施工图设计和审查。2020年12月，工程办组织开展了二期项目施工图设计质量检查工作，各设计单位和设计监理单位开展了自查和互查。发现问题，及时整改，切实提高了二期项目施工图设计质量。

评价分析认为：该项目实施的社会效果较好，具有较好的可持续性。

（3）服务对象满意度

该项目具有特定的服务对象，由成果应用部门出具书面满意度说明，成果应用部门满意度较高，达到了设定的目标。

评价分析认为：该项目较好的开展了满意度调查，如实反应了成果应用效益，但缺少满意度调查的统计分析。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

在项目实施过程中，相关部门积极推进图纸标准规范体系编制工作，分阶段组织专题会，对课题阶段成果进行研讨，提出修改建议，采取跟进措施，积极推进编制工作，较好地保证了项目设定内容的完成。

- （二）存在的问题及原因分析

- 1.未按计划产出。绩效目标表时效指标设定为2020年1-5月完成质量管控方案与标准体系制定；合同约定时间为“签订合同后三个月完成并交付”，即2020年6月27日前提交方案。实际于2020年8月20日完成验收，2020年9月编制单位提交了项目成果文件，时效指标设定、合同约定时间与实际完成时间均不一致。

- 2.提供了满意度调查问卷，但是缺少统计和分析，未形成满意度调查报告。

- 六、有关建议

- 提升绩效意识，注重绩效资料的收集整理和呈现，对项目产生效果进行量化分析，将满意度调查和分析作为不断改进服务的抓手，深化反馈、跟踪分析工作，切实发挥满意度调查的作用。