- 北京市项目支出绩效评价报告

项目名称：安全咨询服务

实施部门：北京城市副中心工程建设管理办公室

安全生产部

北京城市副中心工程建设管理办公室

2021年5月

北京城市副中心工程建设管理办公室

“安全咨询服务”项目支出绩效评价结论

北京城市副中心工程建设管理办公室“安全咨询服务”项目绩效评价得分91.38分。其中，项目决策得分9.24分，项目过程得分19.14分，项目产出得分38.20分，项目效益得分24.80分，绩效评定级别为“优”，具体情况详见下表。

“安全咨询服务”项目

绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9.24 |
| 项目过程 | 20 | 19.14 |
| 项目产出 | 40 | 38.20 |
| 项目效益 | 30 | 24.80 |
| 综合得分 | 100 | 91.38 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	4

（三）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	8

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况评价分析	9

（二）项目过程情况评价分析	10

（三）项目产出及效益情况评价分析	11

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	13

（一）主要经验及做法	13

（二）存在的问题及原因分析	13

六、有关建议	14

七、附件	14

“安全咨询服务”项目支出绩效评价报告

为深入贯彻党的十九大报告关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的部署要求，全面落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，强化以结果为导向的预算绩效管理机制，规范财政支出管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》，依据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件，北京城市副中心工程建设管理办公室（以下简称工程办）按照《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）文件部署要求，组建重点项目绩效评价工作组（以下简称评价工作组）对安全生产部（以下简称实施部门）负责实施的“安全咨询服务”项目（以下简称该项目）的绩效情况实施评价，形成本报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目基本情况

项目名称：安全咨询服务

实施部门：北京城市副中心工程建设管理办公室安全生产部

项目类型：延续项目

项目开始时间：2020年1月

项目完成时间：2020年12月

2.项目背景

为加强工程办安全管理，切实提高工人安全意识，减少事故发生概率，实现工程建设“五个零”目标，督促相关单位落实安全管理职责，确保实现安全管理目标，圆满完成工程建设任务，实施部门根据工程办安全生产总体工作部署及部门年度工作计划，申报安全咨询服务项目。

3.主要内容及实施情况

项目主要内容为委托北京天恒安科集团有限公司提供安全咨询服务，聘请行业专家对副中心工程施工现场安全进行检查，及早发现问题、解决问题，达到为现场安全生产保驾护航的目的。

4.资金投入和使用情况

该项目申报资金28.1721万元，批复资金28.1721万元，支出资金28.1721万元，无结余。

- （二）项目绩效目标

1.总体目标

按照制定的计划进度安排，完成副中心工程项目的月度安全评比检查，出具安全评比检查报告，从而减少施工现场安全隐患，增强施工作业人员安全意识，降低生产事故发生的几率。

2.产出指标

（1）数量指标：组织10次安全检查，并出具10份安全检查报告。

（2）质量指标：主责项目抽检覆盖率达到100%；服务人员具有专业性知识。

（3）时效指标：2020年12月份完成年度检查任务；按照签订的合同约定完成支出计划。

（4）成本指标：项目总成本≤28.1721万元。

3.效益指标

（1）社会效益指标：通过通报会通报检查结果；100%降低事故发生率。

（2）可持续影响指标：100%落实问题整改。

4.满意度指标：利益相关方满意度达到80%。

# 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理。

2.评价对象

安全咨询服务项目。

3.评价范围

以《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）文件明确的要求为准，即工程办安全生产部开展的、与安全咨询服务项目目标定位相关的工作。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）文件相关规定、要求组织实施。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理。

2.评价指标体系

评价工作组和专家评价工作组结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件，确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标17个（含定性指标11个，定量指标6个），具体四级指标、评价标准及打分情况详见附件5。

3.评价方法

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作以专家评价法为主，按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式组织实施。

4.评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价标准，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为本次绩效评价的标准。

- （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织该项目的绩效评价工作。评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1.评价准备阶段

（1）组成评价工作组。按照《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）文件要求部署全面自评，并抽取部门履职的重大事业发展项目开展重点评价，组成评价领导小组，各项目实施部门负责人为成员，明确每名成员的职责及分工，并邀请专业机构进行必要的针对性指导和业务培训。

（2）遴选专家，组建专家评价工作组。依据客观、公正的原则，结合项目特点，遴选2名管理专家、1名财务专家和2名业务专家，组建专家评价工作组，并做好专家培训工作。

（3）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

2.评价实施阶段

（1）绩效评价资料准备。评价工作组于2021年4月21日召开动员会，选取确定重点评价项目，邀请专业机构进行绩效评价资料准备辅导工作，明确每个项目实施部门的任务及需要的资料，充分沟通评价依据、工作任务、日程安排等事项，向项目实施部门讲解评价原则、程序及具体要求，并辅导各项目实施部门负责人准备资料，撰写绩效报告。

（2）收集、复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与项目支出绩效评价相关的决策、管理、绩效相关资料，复核其完整性、准确性、有效性。

（3）编制专家资料手册。评价工作组围绕指标体系内容和评价重点，对资料进行归集、整理、分析，编制专家资料手册，提供给专家审阅评议。

（4）召开专家预备会，完善指标体系。评价工作组于2021年5月14日组织专家召开了专家预备会（函评方式），专家组在审阅项目资料的基础上，进一步了解项目管理过程及绩效完成情况，提出决策、管理、绩效等方面的意见和建议，并讨论确定评价指标体系及需要补充的资料。评价工作组向项目实施部门反馈专家评价工作组意见及进一步补充资料清单。

（5）召开专家评价会，形成评价结论。评价工作组于2021年5月17日组织召开正式评价会（采用腾讯线上会议方式）。会上，项目实施部门对项目实施情况进行汇报陈述并接受专家质询；专家依据项目执行情况和绩效评价指标体系，对该项目的决策、管理和绩效等方面进行评价和打分，出具个人评价意见；最终由专家评价工作组讨论形成项目支出绩效评价结论、意见和建议。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分，确定绩效评价级别。结合专家评价意见，撰写并形成正式绩效评价报告。

（2）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档。

- 三、综合评价情况及评价结论

专家按绩效评价指标体系独立进行定量评分，并出具评价意见。该项目得分91.38分，其中项目决策得分9.24分，项目过程得分19.14分，项目产出得分38.20分，项目效果得分24.80分，经专家评价工作组综合分析评价，2020年北京城市副中心工程建设管理办公室“安全咨询服务”项目，绩效评定级别为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况评价分析

1.项目立项情况评价分析

项目依据《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产“一岗双责”暂行规定》（京政发〔2013〕38号）文件申请立项，通过委托服务方对行政办公区工程建设进行全面安全检查，并出具安全评比检查报告，为工程管理提供安全管理建议。该项目实施有利于工程办安全生产工作有序开展，实现安全管理目标，高质量完成建设任务。

评价分析认为：该项目决策依据文件明确，政策依据比较充分，申报该项目经过了集体决策。

2.绩效目标评价分析

该项目绩效目标设定为：按照制定的计划进度安排，完成工程办项目的月度安全评比检查，出具安全评比检查报告，减少施工现场安全隐患，增强施工作业人员安全意识，降低生产事故发生的几率。

评价分析认为：总体目标比较清晰，绩效指标设定比较科学、合理。

3.资金投入情况评价分析

根据2020年2月《北京市财政局关于批复北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2020年预算的函》（京财经二指〔2020〕140号），批复项目预算资金28.1721万元。2020年，该项目实际支出28.1721万元。

评价分析认为：该项目资金足额及时到位，预算执行率100%，为目标实现提供了资金保障。

## （二）项目过程情况评价分析

1.资金使用及管理情况评价分析

（1）资金使用情况

该项目申报资金28.1721万元，到位资金28.1721万元，费用实际支出为28.1721万元，预算执行率100.00%。

评价分析认为：该项目按照合同要求支付了服务费用，无结余。

（2）资金管理情况

该项目资金在支出使用过程中严格按照《北京城市副中心行政办公区工程建设办公室资金支出管理办法》（京行建办内〔2018〕8号）的相关规定以及合同要求，专款专用，单独核算，支付过程中按照制度要求办理付款手续，相关资金信息真实、准确、完整、规范。

评价分析认为：该项目资金记录信息真实、准确、完整、规范，资金管理比较规范。

2.项目组织实施情况评价分析

（1）管理制度健全性

实施部门在项目实施过程中严格执行国家、北京市安全生产管理制度及相关规定要求，及时解决安全生产工作中存在的问题，加强安全保障能力建设，强化安全生产应急管理，高质量完成建设任务。

评价分析认为：在项目实施过程中，实施部门根据相关管理制度规定，较好地保证了项目设定内容的完成。

（2）制度执行有效性

2020年4月27日，实施部门在工程办领导班子班子会提出拟聘用北京天恒安科集团有限公司作为安全咨询服务提供单位的申请，经主任办公会审议同意申请。2020年5月，工程办与北京天恒安科集团有限公司签订服务合同，约定服务期限为自合同签订之日起至2020年12月10日，签订合同金额28.1721万元。

评价分析认为：实施部门通过主任办公会确定了服务方，签订了项目合同，明确了项目服务期限，项目执行比较规范。

## （三）项目产出及效益情况评价分析

1.项目经济性分析

该项目根据预算评审后的结果申报预算28.1721，截至2020年12月31日，本项目实际支出28.1721万元。

评价分析认为：该项目预算执行率100 %，资金使用效率较高。

2.项目效率性分析

截至2020年12月底，实施部门已完成安全检查相关工作。

评价分析认为：实施部门已按时完成计划目标。

3.项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

北京天恒安科集团有限公司于2020年5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月共组织10次对工程办建设项目开展安全评比检查并出具检查报告。

评价分析认为：该项目较好地完成项目预期设定的目标，但项目绩效支撑资料不足，如检查记录、检查影像资料、整改报告、隐患风险问题阶段性分析统计等。

（2）项目实施的社会效益和可持续影响

根据国家有关安全标准、规范、安全管理等规定，通过实施该项目对工程办在建工程的检查，指出施工项目存在的安全隐患，提出整改建议，达到提出消除或降低安全隐患的安全对策措施，从而达到了加强对安全隐患控制，进一步夯实了安全管理基础，防范重大、特大人身和设备事故发生的目的，促进了工程办的安全生产工作。

评价分析认为：该项目实施的社会效果较好，提升了工程办的安全管理水平，具有较好的可持续性。

（3）服务对象满意度

该项目明确了服务对象，开展了满意度调查，达到了预期设定的目标。

评价分析认为：该项目满意度调查资料客观地呈现了受益对象满意度情况，满意度调查资料比较充分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

1.通过制定项目实施方案指导项目执行。在项目实施过程中，实施部门根据实际制定了实施方案，实施方案明确了项目立项背景，项目实施的迫切性、项目实施计划安排、具体实施内容以及项目验收情况等内容，确保项目顺利的实施。

2.通过该项目实施，以部门履职及专业人员提供安全生产管理服务的方式，减少施工现场安全隐患，增强工作人员安全意识，降低安全生产事故的发生几率，为相关建设任务提供了安全保障。

- （二）存在的问题及原因分析

1.安全检查评估服务工作年度计划需要细化完善，体现阶段性目标要求和预期效果。

2.所提供的安全检查评估报告时效性需要加强，及时追踪施工单位后续整改情况，体现安全检查评估的实际效果。

3.安全检查评估服务工作绩效情况需要完善充实工作过程支撑资料，如检查记录、检查影像资料、整改报告、隐患风险问题阶段性分析统计等。

- 六、有关建议

1.进一步细化完善安全检查评估服务工作年度计划，体现阶段性目标要求和预期效果。

2.及时追踪施工单位后续整改情况，体现安全检查评估的实际效果。

3.进一步完善安全检查评估服务工作绩效支撑材料。