附件3

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 专用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 俞肇辉 |  |  |  | 联系电话 | 63199708 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 322 | 307.7863 | 307.7863 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 322 | 307.7863 | 307.7863 | — |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 需要采购相关设备替换原有设备，以确保彩票业务系统的稳定运行，避免因系统故障给彩票业务带来风险。 |  |  |  |  | 采购新设备替换旧设备，确保彩票业务系统的稳定运行，避免因设备老化出现故障给彩票业务带来风险；提高系统的安全性，确保彩票业务系统的安全稳定运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 （14分） | 交换机设备 |  | 10台 | 10台 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 路由器设备 |  | 2台 | 2台 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 无线设备 |  | 1套 | 1套 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 防火墙设备 |  | 3台 | 3台 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 空调设备 |  | 6台 | 6台 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 机房专用空调 |  | 1台 | 1台 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 （12分） | 交换机设备 |  | 符合国家、行业安全及质量标准 | 符合国家、行业安全及质量标准 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 路由器设备 |  | 符合国家、行业安全及质量标准 | 符合国家、行业安全及质量标准 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 无线设备 |  | 符合国家、行业安全及质量标准 | 符合国家、行业安全及质量标准 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 防火墙设备 |  | 符合国家、行业安全及质量标准 | 符合国家、行业安全及质量标准 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 空调设备 |  | 符合国家、行业安全及质量标准 | 符合国家、行业安全及质量标准 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 机房专用空调 |  | 符合国家、行业安全及质量标准 | 符合国家、行业安全及质量标准 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 （12分） | 交换机设备 |  | 2020年9月 | 2020年9月 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 路由器设备 |  | 2020年9月 | 2020年9月 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 无线设备 |  | 2020年9月 | 2020年9月 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 防火墙设备 |  | 2020年9月 | 2020年9月 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 空调设备 |  | 2020年9月 | 2020年9月 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 机房专用空调 |  | 2020年9月 | 2020年9月 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 （12分） | 交换机设备 |  | 35万元 | 34.505万元 |  | 2 |  | 1.97 |  |  |
|  |  |  | 路由器设备 |  | 47万元 | 46.41万元 |  | 2 |  | 1.97 |  |  |
|  |  |  | 无线设备 |  | 75万元 | 63.8513万元 |  | 2 |  | 1.70 |  |  |
|  |  |  | 防火墙设备 |  | 75万元 | 73.72万元 |  | 2 |  | 1.96 |  |  |
|  |  |  | 空调设备 |  | 60万元 | 59.8万元 |  | 2 |  | 1.99 |  |  |
|  |  |  | 机房专用空调 |  | 29.8万元 | 29.5万元 |  | 2 |  | 1.98 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 （10分） | 交换机设备 |  | 满足业务工作需要 | 满足业务工作需要 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 路由器设备 |  | 满足业务工作需要 | 满足业务工作需要 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 无线设备 |  | 满足业务工作需要 | 满足业务工作需要 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 防火墙设备 |  | 满足业务工作需要 | 满足业务工作需要 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 空调设备 |  | 满足业务工作需要 | 满足业务工作需要 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 机房专用空调 |  | 满足业务工作需要 | 满足业务工作需要 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 （10分） | 交换机设备 |  | 保持系统稳定，不出现重大事故。 | 保持系统稳定，不出现重大事故。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 路由器设备 |  | 保持系统稳定，不出现重大事故。 | 保持系统稳定，不出现重大事故。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 无线设备 |  | 保持系统稳定，确保中心办公业务、彩票销售业务的正常。 | 保持系统稳定，确保中心办公业务、彩票销售业务的正常。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 防火墙设备 |  | 保持系统稳定，不出现重大事故。 | 保持系统稳定，不出现重大事故。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 空调设备 |  | 保持机房设备正常运行 | 保持机房设备正常运行 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 机房专用空调 |  | 保持机房设备正常运行 | 保持机房设备正常运行 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 （10分） | 交换机设备 |  | 系统设备稳定运行3年，确保系统安全性、公平性。 | 系统设备稳定运行3年，确保系统安全性、公平性。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 路由器设备 |  | 系统设备稳定运行3年，确保系统安全性、公平性。 | 系统设备稳定运行3年，确保系统安全性、公平性。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 无线设备 |  | 系统设备稳定运行3年，确保系统安全性、公平性。 | 系统设备稳定运行3年，确保系统安全性、公平性。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 防火墙设备 |  | 系统设备稳定运行3年，确保系统安全性、公平性。 | 系统设备稳定运行3年，确保系统安全性、公平性。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 空调 |  | 系统设备稳定运行3年，确保系统安全性。 | 系统设备稳定运行3年，确保系统安全性。 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 机房专用空调 |  | 系统设备稳定运行3年，确保系统安全性 | 系统设备稳定运行3年，确保系统安全性。 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 系统维护人员满意度 |  | 系统维护人员满意度 | 不低于80% |  | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 办公人员满意度 |  | 办公人员满意度 | 不低于80% |  | 5 |  | 4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.57 |  |  |