附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 俞肇辉 |  |  |  | 联系电话 | 63199708 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 375.9221 | 364.0221 | 359.5227 | 10 |  | 98.76% |  | 9.88 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 375.9221 | 364.0221 | 359.5227 | — |  | 98.76% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 日常工作时间提供技术支持，保障中心办公设备、生产系统的正常运转。根据《网络安全法》和《信息安全等级保护》的要求，提升北京市体育彩票管理中心重要信息系统的安全性和合规性，构建和实施信息安全管理体系和信息安全技术体系，全面提高信息安全管理水平和控制能力，降低信息系统所面临安全风险威胁，切实提高系统的安全风险抵御能力，保证信息系统安全稳定运行，符合《网络安全法》和《信息安全等级保护》的要求。 |  |  |  |  | 通过采购技术服务，服务方提供相关的技术支持服务，保证彩票销售系统的稳定、安全运行，保证体彩中心日常IT办公的正常进行，保证生产系统设备的正常运转。对北京单场业务信息系统开展差距分析、整改加固指导及等级测评工作，使信息系统基本符合信息系统安全等级保护的要求，并最终通过公安部认可的测评机构的合规性检测。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 （15分） | 运营辅助支持和网络运维服务 |  | 对中心办公系统网络、中心分支站IT维护服务、办公系统无线局域网维护服务、办公系统语音通信系统及呼叫中心系统维护服务、防火墙系统运维服务、VPN系统运维服务、动态口令认证管理平台、邮件安全系统运维服务等提供技术支持服务；对办公网防火墙、核心交换机、引擎模块、以太网模块、无线AP、IP电话、证书服务器、公网邮件服务器、病毒服务器等硬件平台保修服务；对中心微信企业号提供运维服务。 | 设备维护情况：公网防火墙6台、核心交换机20台、引擎模块8台、以太网模块25台、无线AP 31个、IP电话72个、证书服务器2台、公网邮件服务器2台、病毒服务器59台，对出现故障的硬件72内小时完成硬件修复工作，服务方提供4名运维工程师7×24小时驻场服务，同时当系统出现故障时，服务方平均解决故障时长不超过30分钟，完成中心微信企业号运维。 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 专卖店及生产辅助系统技术综合服务 |  | ⑴生产机房监控运营服务：⑵专卖店远程技术支持服务：每日9:00至22:00进行在线故障解决（除春节休市期间）；⑶实验室系统运维技术支持服务。⑷对专卖店2396台已过保修期的专用路由器进行维保 | - 完成生产机房监控运营7×24小时服务；⑵完成专卖店远程技术支持服务；（疫情停售除外）；⑶实验室软硬件运营维护40台设备搭建实验18次； ⑷专卖店路由器维护保修2396台，故障设备两天修完 | 3 | 2.9 |  |  |  |
|  |  |  | 信息安全等级保护技术服务 |  | 对信息业务系统进行测评 | 对系统的211个控制点进行了对标。逐项分析信息系统安全防护水平与三级系统要求的差距，提交了《差距分析报告》和《整改建议方案》，并依据《信息系统 安全保护等级定级指南》，完成了单场业务系统的定级备案报告及定级备案表的编制，完成了公安的定级备案流程。 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 安全软件服务 |  | 3套软件，包括日志分析系统、网络安全监控软件、官网防篡改软件 | 3套软件，包括日志分析系统、网络安全监控软件、官网防篡改软件 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 域名服务 |  | 保证域名正常使用 | 保证域名正常使用 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 运营辅助支持和网络运维服务 |  | 提供技术支持，保障中心办公设备的正常运转 | 提供技术支持，保障中心办公设备的正常运转 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 专卖店及生产辅助系统技术综合服务 |  | 提供技术支持，保障中心办公设备的正常运转；保障专卖店销售正常运转 | 提供技术支持，保障中心办公设备的正常运转；保障专卖店销售正常运转 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 信息安全等级保护技术服务 |  | 提升北京市体育彩票管理中心重要信息系统的安全性和合规性，运行，符合《网络安全法》和《信息安全等级保护》的要求 | 完成了单场业务系统的定级备案报告及定级备案表的编制，完成了公安的定级备案流程，于10月底获得了此系统的备案证明 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 安全软件服务 |  | 保证中心业务系统安全运行 | 服务方提供技术升级支持，保证系统安全运行 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 域名服务 |  | 保证邮箱域名使用 | 邮箱域名使用正常 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （10分） | 运营辅助支持和网络运维服务 |  | 全年 | 全年 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专卖店及生产辅助系统技术综合服务 |  | 全年 | 全年 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 信息安全等级保护技术服务 |  | 全年 | 全年 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 安全软件服务 |  | 全年 | 全年 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 域名服务 |  | 全年 | 全年 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 运营辅助支持和网络运维服务 |  | 120.1629万元 | 119.8508万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专卖店及生产辅助系统技术综合服务 |  | 193.4912万元 | 177.5839万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 信息安全等级保护技术服务 |  | 36.24万元 | 36.2万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 安全软件服务 |  | 26万元 | 25.86万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 域名服务 |  | 0.028万元 | 0.028万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 （10分） | 运营辅助支持和网络运维服务 |  | 办公系统的稳定，不出现重大安全事故。 | 服务方及时提供技术支持，保证中心业务正常运行。 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专卖店及生产辅助系统技术综合服务 |  | 保持销售系统不出现重大安全事故。 | 服务方及时提供技术支持，保证中心销售业务正常运行。 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 信息安全等级保护技术服务 |  | 保证系统安全 | 系统安全运行 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 安全软件服务 |  | 保证系统安全 | 系统安全运行 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 域名服务 |  | 保证日常办公 | 办公邮箱使用正常 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 （10分） | 运营辅助支持和网络运维服务 |  | 办公系统的稳定，不出现重大安全事故。 | 办公系统的稳定运行，提高办公效率 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专卖店及生产辅助系统技术综合服务 |  | 保持销售系统不出现重大安全事故。 | 销售系统稳定运行，做好应急处置，保持业务健康发展 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 信息安全等级保护技术服务 |  | 保证系统安全 | 保证系统安全运行，符合相关规定、标准。 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 安全软件服务 |  | 保证系统安全 | 保证系统安全 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 域名服务 |  | 保证日常办公 | 保证办公邮箱使用 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 （10分） | 运营辅助支持和网络运维服务 |  | 保持业务稳定运转 | 保持业务稳定运转 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专卖店及生产辅助系统技术综合服务 |  | 保持业务稳定运转 | 保持业务稳定运转 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 信息安全等级保护技术服务 |  | 保持业务稳定运转 | 保持业务稳定运转 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 安全软件服务 |  | 保持业务稳定运转 | 保持业务稳定运转 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 域名服务 |  | 保持业务稳定运转 | 保持业务稳定运转 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.78 |  |  |  |