附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 系统建设维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 俞肇辉 |  |  |  | 联系电话 | 63199708 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1154.1 | 531.5454 | 529.073573 | 10 |  | 99.53% |  | 9.95 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1154.1 | 531.5454 | 529.073573 | — |  | 99.53% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 依据2019年通过公开招标确定的北京单场业务系统技术服务商（3年），由服务商对单场业务提供相应的技术服务和支持，包括赛事运营、设备维护、数据分析、应急响应等。中心通过采购技术服务，保证传统单场业务的正常运转，生产系统设备的正常运转，彩票销售系统的稳定、安全运行。 |  |  |  |  | 本年度北京单场业务系统的技术服务达成了我中心年度总体目标，满足了我中心对传统单场系统的系统及游戏维护、对外技术支持、赛事运营、设备维护、数据分析、应急响应等服务要求，保障了彩票销售系统的稳定、安全运行。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 邮件安全网关集成系统和WEB应用防护集成系统设备、生产系统故障分析设备、生产系统性能监测设备维保服务 |  | 3套 | 3套 | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 办公网UPS设备保养检查 |  | 每季度1次，共4次 | 每季度1次，共4次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 机房维修 |  | 更换办公网机房地板，机房布线、生产机房吊顶、新风改造等 | 完成更换办公网机房地板，机房布线、生产机房吊顶、新风改造等 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 传统单场及游戏系统维护支持服务、传统单场系统对外技术支持服务、传统单场系统数据分析服务、传统单场系统赛事运营服务、传统单场系统紧急响应服务、传统单场系统顾问咨询服务、传统单场系统电话支持服务、传统单场系统邮件支持服务、传统单场系统培训服务、传统北单系统专用服务、机房及硬件维护服务、系统加固及运营技术服务。 |  | 传统单场及游戏系统维护支持服务（提供7*8小时技术服务）、传统单场系统对外技术支持服务（提供5*8小时技术服务）、传统单场系统数据分析服务（提供5*8小时技术服务）、传统单场系统赛事运营服务（提供7*24小时技术服务）、传统单场系统紧急响应服务（提供7*24小时技术服务）、传统单场系统顾问咨询服务（提供5*8小时技术服务）、传统单场系统电话支持服务（提供7*24小时技术服务）、传统单场系统邮件支持服务（提供7*24小时技术服务）、传统单场系统培训服务（根据业务需求提供）、传统北单系统专用服务（提供5*8小时技术服务）、机房及硬件维护服务、系统加固及运营技术服务。 | 传统单场及游戏系统维护支持服务（提供7*8小时技术服务）、传统单场系统对外技术支持服务（提供5*8小时技术服务）、传统单场系统数据分析服务（提供5*8小时技术服务）、传统单场系统赛事运营服务（提供7*24小时技术服务）、传统单场系统紧急响应服务（提供7*24小时技术服务）、传统单场系统顾问咨询服务（提供5*8小时技术服务）、传统单场系统电话支持服务（提供7*24小时技术服务）、传统单场系统邮件支持服务（提供7*24小时技术服务）、传统单场系统培训服务（根据业务需求提供）、传统北单系统专用服务（提供5*8小时技术服务）、机房及硬件维护服务、系统加固及运营技术服务。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 (20分) | 保证彩票业务安全，系统平稳运行 |  | 保证彩票业务安全，系统平稳运行 | 保证彩票业务安全，系统平稳运行 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （5分） | 执行进度 |  | 全年持续提供服务 | 全年持续提供运维服务 | 5 | 3.75 |  | 受疫情影响，全年2-5月北京单场停售，该项服务暂停 |  |
|  |  | 成本指标 （5分） | 服务费用 |  | 根据以往服务情况，与供货商签订服务合同，服务费根据合同约定进行，成本控制预算范围内。 | 北京单场及游戏系统维护支持服务446.9242万元；维护维修48.5493万元；设备维保33.6万元。 | 5 | 4.9 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 系统安全运行，促进销量稳定发展，筹集公益金 |  | 北京单场游戏年度目标销量45亿元 | 北京单场游戏年度销量33.75亿元。 | 10 | 7.5 |  | 受疫情影响停售3个月 |  |
|  |  | 社会效益 指标（10分） | 系统稳定运行保持业务健康发展 |  | 保持彩票业务稳定发展 | 保持彩票业务稳定发展 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 （10分） | 保证系统设备稳定运行，不出现重大安全事故 |  | 稳定性≥90% | 稳定性≥90% | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 系统维护人员满意度 |  | 不低于80% | 不低于80% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 中心人员、销售网点满意度 |  | 不低于80% | 不低于80% | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.6 |  |  |  |