附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京单场系统灾备服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 俞肇辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63199708 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 274 | 256.6 |  | 254.9514 |  | 10 |  | 99.36% |  | 9.94 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 274 | 256.6 |  | 254.9514 |  | — |  | 99.36% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据《彩票发行销售管理办法》第三十四条，在筹建单场系统灾备机房之前，购买单场系统灾备服务。主要用于当包括服务器、存储等硬件设备损坏造成的数据丢失；地震、火灾、机房进水等造成的机房失效以及空调损坏、多站供电断电等极端情况下的数据恢复。 |  |  |  |  |  | 完成北京单场灾备机房服务采购，实现单场游戏系统7×24小时数据实时备份，实现销售系统突发意外灾害可在1小时内通过获取的备份的数据进行数据恢复。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 （15分） | 实现单场游戏系统7×24小时数据实时备份（10分） |  |  | 7×24小时 | 7×24小时 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 实现销售系统突发意外灾害可在24小时内通过获取的备份的数据进行数据恢复（10分） |  |  | 24小时内 | 24小时内 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 实现单场游戏系统7×24小时数据实时备份，实现销售系统突发意外灾害可在24小时内通过获取的备份的数据进行数据恢复 |  |  | ≥99% | ≥99% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （10分） | 系统建设时间 |  |  | 2020年上半年 | 2020年8月 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，项目执行进度略微滞后于计划 |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 各项工作运行经费 |  |  | 256.6万元 | 254.9514万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 （15分） | 保持销售系统稳定，一旦出现故障，能够迅速切换，尽快恢复销售业务。 |  |  | ≥99% | ≥99% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 （15分） | 项目产出持续应用，保持销售系统稳定。 |  |  | ≥99% | ≥99% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 | 系统维护人员满意度 |  |  | 不低于90% | 不低于90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.94 |  |  |  |