附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 超高性能混凝土一体化面层在装配式外墙应用研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 夏春蕾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811922305 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 78.00 |  | 78.00 | 78.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 78.00 |  | 78.00 | 78.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过研究超高性能混凝土一体化面层，提高了外墙装饰的安全性与耐久性，降低装配式外墙挂板成本，项目将形成研究报告、相关论文、申请专利，形成企业工法、形成水磨石、水洗石、肌理混凝土一体化面层样板，进行工程验证。 |  |  |  |  |  | 超额完成了项目考核指标，形成研究报告1份，发表论文5篇，受理专利2项，形成企业标准一部。并最终形成了整套UHPC-混凝土外墙一体化装饰构件的生产工艺，工艺简单、耐久性好，成本低，耗能低。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 理论与工程指标 |  | （1）研究报告1份；（2）相关论文1篇；（3）申请专利2项；（4）形成企业工法一部；（5）形成水磨石、水洗石、肌理混凝土一体化面层样板；（6）工程验证500平米以上。 |  | （1）研究报告1份（2）论文5篇（3）专利2项（4）企业标准一部（5）工程验证500平米 | 15 |  | 12 |  | 由于时间原因企业标准为草稿，未通过院内评审，下一步进行院内评审。 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 材料及产品质量量化指标 |  | (1)论文达到核心期刊水平；申请专利符合国家专利水平。 (2)UHPC面层抗冻性、防水性、氯离子渗透性满足行业标准(3)符合JC/T2085-2011关于装饰外墙板的要求。 |  | （1）发表了两篇核心期刊论文（2）UHPC面层性能达到相关标准要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 季度目标 |  | 2020年一季度形成减缩剂研究报告，减缩剂减少UHPC30%以上的收缩，对UHPC强度降低不超过10%； 2020年二季度形成中期报告，包括UHPC外观缺陷影响及耐久性研究内容； 2020年三季度形成混凝土面层结合强度影响研究报告； 2020年四季度形成最终研究报告及完成论文与专利；形成UHPC面层拓展应用样板；工程验证500平米以上。 |  | 研究内容均已完成并达到要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制成本 |  | 成本控制在78万元内 |  | 达到目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本降低 |  | 降低装配式外墙挂板成本50%以上，与外墙结合性更好 |  | 达到要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  | 提高了外墙装饰的安全性与耐久性，节约能源，间接减少后期维护费用 |  | 未形成产业化生产 | 10 |  | 6 |  | 整个研发应用周期比较长，需要和设计院、构件厂加强沟通交流，增加实际应用，并不断进行工艺改善 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 耗用能源降低 |  | 生产工艺简单，相比瓷砖外挂板总体生产耗能更低 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 项目人员满意度 |  | 不低于90% |  | 项目人员很满意 | 10 |  | 8 |  | 需在产业化过程中不断优化工艺，减少人工成本，提高质量的可控性 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |