| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 互联网接入费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市门头沟区法院947 |  |  |  | 实施单位 | 北京市门头沟区人民法院 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王海旺 |  |  |  | 联系电话 | 61868123 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 92.57 |  |  | 92.15 | — | 99.55 | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 92.57 |  |  | 92.15 | — | 99.55 | 10 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 服务当事人、律师及法官，快捷便利通过网络查询案件相关信息。 |  |  |  |  |  | 服务当事人、律师及法官，快捷便利通过网络查询案件相关信息。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  |  | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 院本部双百兆 | 100兆/2条 |  |  | 100兆/2条 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 二办公区 | 20兆/1条 |  |  | 20兆/1条 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 派出法庭 | 20兆/3条 |  |  | 20兆/3条 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 链路及设备符合相关技术标准 | 达到预期目标 |  |  | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 系统运行稳定可靠 | 达到预期目标 |  |  | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 系统完成时间 | 12月前 |  |  | 11月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 小于等于92.57万元 |  |  | 66.61 | 5 | 5 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 办公效率 | 有所提升 |  |  | 有所提升 | 20 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≧95% |  |  | ≧95% | 10 | 8 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |