附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 互联网接入费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市怀柔区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市怀柔区人民法院（本级） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王立军 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 64.96 |  | 64.96 | 64.96 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 64.96 |  | 64.96 | 64.96 | — |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目经费支出，为了实现本院计算机外网系统、执行指挥中心、保障公务公开需要，加强院机关与外界沟通交流，为本院工作提供强有力的网络平台，改善干警办公、办案条件，保证我院信息化建设顺利进行，促进各项工作的高效发展。 |  |  |  |  |  | 基本达成预期指标且效果较好 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 接入方式 |  | 专线接入互联网 |  | 基本达成预期指标且效果较好 |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  | ≥100% |  | 基本达成预期指标且效果较好 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 |  | ≥100% |  | 基本达成预期指标且效果较好 |  | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  | ≥100% |  | 基本达成预期指标且效果较好 |  | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 需求方案设计时间 |  | 当年12月前 |  | 基本达成预期指标且效果较好 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 当年12月前 |  | 基本达成预期指标且效果较好 |  | 10 |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 |  | ≤1小时 |  | 基本达成预期指标且效果较好 |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 64.96万元 |  | 基本达成预期指标且效果较好 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 年度维护成本增长率 |  | ≤0% |  | 基本达成预期指标且效果较好 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 基本达成预期指标且效果较好 |  | 15 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。