北京市市级财政支出项目

- 2020年度绩效评价报告

主管部门  北京化学工业集团有限责任公司

项目单位  北京市工业技师学院

项目名称  基础设施改造-安防监控改造项目（部分中央现代）

评价机构  北京市工业技师学院

参与评价

北京中睿恒达会计师事务所（普通合伙）

中介机构

北京市工业技师学院

基础设施改造-安防监控改造项目（部分中央现代）

绩效评价结论

基础设施改造-安防监控改造项目（部分中央现代）（以下简称“安防监控改造”）项目综合得分85.91分，其中，项目决策8.37分，管理过程17.58分，项目产出36.40分，项目效益23.56，安防监控改造项目绩效评定结论为“良”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

北京市工业技师学院

基础设施改造-安防监控改造项目（部分中央现代）

绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.37 |
| 管理过程 | 20 | 17.58 |
| 项目产出 | 40 | 36.40 |
| 项目效益 | 30 | 23.56 |
| 综合得分 | 100 | 85.91 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

设备图

设备图

北京市工业技师学院

基础设施改造-安防监控改造项目

（部分中央现代）

绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据《中华人民共和国预算法》、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），北京市工业技师学院成立项目绩效考评工作组，于2021年4月-5月对北京市工业技师学院的“安防监控改造” 项目开展了绩效评价。有关情况如下。

一、基本情况

（一）项目概况

- 立项背景

北京市工业技师学院建于1974年，是经北京市政府批准，以培养高级工、技师、高级技师为主要任务，集职前教育、职后培训、职业技能培训鉴定、职业需求预测、就业服务为一体的公办综合性职业教育培训学校。学院开设数控应用技术、汽车应用技术、环保与生物制药、智能技术应用、文化创意产业技术系五大类21个专业52个工种等级。

学院发展至今，拥有南北两个校区，校园分散。近年来，学校周边的人员和车辆流动性增大，环境越来越复杂，安防压力逐年加大。而学院内部人员密集，学生正值青春期，活泼易冲动，客观上构成不安定因素。作为全日制寄宿制学校，除教育教学设施外，学院还设有公寓、食堂、浴室等安全敏感区域，均需要加大安全保障措施。

学院原有监控系统中的摄像头，是在2012年后依据学校发展情况陆续添加的，一部分为数字化设备，一部分为模拟量机具，监控范围仅涉及校园部分区域，未能实现全域覆盖，尚存监控盲区。模拟摄像头清晰度低，回放显示效果差，并且由于设备长年不间断运行，造成散热条件差，电源系统、线路与器件老化现象严重。学院巨大的安防监控需求与落后的设备系统形成尖锐矛盾，为保障全院师生的安全，学院决定开展安防监控系统设备的改造工作。

- 主要内容

新增购置（含安装）部分安防监控设备，设备清单如下表：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 台 | 335 |
| 2 | 监视器 | 台 | 27 |
| 3 | 解码器 | 台 | 7 |
| 4 | 交换机 | 台 | 30 |
| 5 | 硬盘录像机 | 台 | 5 |
| 6 | 机柜 | 台 | 6 |
| 7 | 操控台 | 个 | 1 |
| 8 | 监控工作站 | 台 | 3 |
| 9 | 精密空调 | 台 | 2 |
| 10 | 配套设施线材 | 套 | 1 |
| 11 | 服务器 | 台 | 5 |
| 12 | 30KVA模块 | 块 | 1 |
| 13 | 配电柜 | 台 | 1 |

- 资金投入和使用情况

项目财政批复资金503.58万元，实际到位503.58万元（其中2020年度 256.40万元，2021年度 247.18万元），实际资金支出502.25万元（其中2020年度255.07万元，2021年度 247.18万元），结余资金1.33万元为招标结余，已上缴财政。

- （二）项目绩效目标

总体目标：放图像质量得以改观。增加摄像头数量，监控范围基本实现全域覆盖。搬迁中控室，增设核心设备机房，改善设备工况与人员工作环境。新增、升级交接机、硬盘录像机等核心设备，与扩容图像信号相匹配；购置、更换精密空调、操控台、门禁、电源等配套设施；设立专用中控室，配置两幅多屏幕拼接显示大墙，拓宽视野，大幅增加点位显示数量，减小轮巡周期。梳理原有布线，敷设配套扩容线路。采用新型监控软硬件，提高实时监控效能，方便图像回放调阅操作。

数量指标：采购并安装摄像头335台、监视器	27台、解码器7台、交换机	30台、硬盘录像机5台、机柜6台、操控台1个、监控工作站3台、精密空调	2台、配套设施线材1套、服务器5台、30KVA模块1个、配电柜	1台。

质量指标：项目竣工验收合格100%；产品质量合格。

进度指标：采购合同签订时间2020年06月；验收时间2020年11月。

成本指标：2020年项目总成本控制在256.40万元，2021年项目总成本控制在247.18万元。

效益指标：提高履职基础、公共服务能力，扩大校园监控范围，学院安防管理能力得到提升。

服务对象满意度指标：职工满意度	≥90%；学生满意度	≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

通过绩效评价，对安防监控改造项目整体情况进行分析，全面客观的反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目绩效方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善、进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

2.评价对象

对安防监控改造项目的项目决策、管理过程、项目产出、项目效益等方面进行评价。

2.评价范围

对安防监控改造项目资金503.58万元支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1.评价原则

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。

- 2.评价指标体系

主要包括项目决策、管理过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目决策情况等内容；二是管理指标（20分），主要评价项目资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况等内容；三是项目产出（40分），主要评价项目实现的产出情况；四是项目效益（30分），主要评价项目取得的效益情况。

3.评价方法

本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法开展评价工作。工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价预备会、专家评价会，最终根据评价前期入户调研及资料收集情况和专家评价会的专家组意见，完成绩效评价报告的撰写。

- 评价标准

本次绩效评价采用计划标准、行业标准、历史标准等评价标准,用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

1.评价的前期准备工作

（1）组建评价工作组

根据任务分工，参与评价的中介机构组建评价工作组，工作组成员3人，设项目负责人、组长、组员各一人。

（2）对项目单位进行培训

评价工作组根据任务安排及时入户，听取项目负责人对项目情况总体介绍，了解项目实施情况。评价工作组根据相关文件的要求，结合项目实施情况和项目单位对项目绩效评价的了解程度，有针对性的从绩效评价理念、资料整理、绩效报告撰写、绩效表格填报、专家评价等方面对项目参与人员进行了培训。

（3）编制项目评价工作方案

评价工作组对项目资料进行审核，编制项目评价工作方案，明确工作范围、方法，时间进度安排，人员责任和评价重点。在收集整理项目资料进程中，对评价方案进行了必要的补充和完善，并严格执行。

2.现场核查情况

评价工作组在项目单位协助下，收集、整理、分析项目业务和财务资料，对项目业务资料和财务资料进行了核查，重点审查了项目绩效情况，同时对项目评价单位提交的项目绩效报告进行审核。

3.资料信息汇总情况

评价工作组将现场收集的项目资料进行了分类归集。按照资料清单，逐一分类核实资料的完整性。根据资料所反应的项目信息，分析资料的真实性。结合本次绩效评价的重点，检查资料的充分性。评价人员按照指标体系对项目资料进行了梳理，以保证所收集的资料真实反应项目实际情况，避免出现遗漏。

4.专家评价

按照绩效评价要求，结合项目内容，评价工作组遴选了5名专家（业务专家2名、管理专家2名、财务专家1名）组成评价专家组。2021年5月13日评价工作组召开了专家预备会，和专家一起对项目资料收集情况，项目实施情况及问题集中探讨，为后期工作奠定基础。

2021年5月17日召开了专家评价会。按照会议安排，项目单位从项目概况、项目完成情况和项目后续工作计划三方面进行了详细汇报。专家从各自专业领域对项目绩效提出质询，项目单位分别作了解答。专家组根据项目资料反应的情况，结合项目单位的工作阐述，按照评价指标体系进行现场评分，填写《北京市财政支出绩效评价专家评价书》，评定各项指标分数和等级，出具评价意见和建议。

5.评价报告

评价工作组根据专家组评价意见，结合项目具体情况撰写绩效评价报告初稿。报告初稿与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

- 安防监控改造项目综合得分85.91分，其中，项目决策8.37分，管理过程17.58分，项目产出36.40分，项目效益23.56分，安防监控改造项目绩效评定结论为“良”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

- 项目决策指标，满分10分，评价得分为8.37分，项目的绩效目标设定较为明确，可操作性较强。但绩效目标部分内容不够量化。

（二）项目过程情况

- 管理过程指标，满分20分，评价得分17.58分，在资金管理方面，项目资金支付手续齐全，会计信息真实、记录准确；在项目实施方面，项目执行较为规范，建立了相关管理制度。

（三）项目产出情况

- 项目产出指标，满分40分，评价得分36.40分，项目产出达到预期目标。安防监控改造项目按预计目标完成了设备购置及安装任务。项目在2020年10月完成验收，验收合格率100%。项目实际建设成本502.25万元，没有超过资金预算金额。

（四）项目效益情况

- 项目效益指标，满分30分，评价得分23.56分。通过安防监控改造建设，监控范围基本实现校园全域覆盖，消除了监控盲区；终端同时显示点位从240个提高到650个，轮巡显示周期大大缩短，实时监控效果大幅提升；原先模拟信号摄像机采集图像的清晰度只有1280*720，模改数之后，清晰度达到1920*1080，能够提供高清回放图像，图像资料还原事件真像的能力大幅提高，学院整体安全技术防范能力显著提升，对震慑犯罪分子、发现安全隐患、减少财产损失、保障师生人身安全发挥了重要的作用。项目完成后，系统能够与当前学院安防形势相适应，并且具有一定的扩展能力，预计能够满足未来5-10年的需求，不必进行大规模升级扩容。

安防监控改造项目实施完成后，经过一段时间的使用，采用满意度调查表的方式对安防监控改造项目的使用满意率进行调查。调查共发出调查表105份，调查对象为学生及教师，学生满意率为92.50%，教师满意率为100%，完成既定目标。

三、存在的主要问题

（一）绩效目标填报中，效益指标缺乏可量化指标。

（二）项目实施方案中有关人员分工、责任落实未能覆盖整个项目实施的全过程。如项目组织验收等相关程序没有明确相关责任人，不利于责任追溯管理。

（三）项目效果指标对校园环境安全感是否得到提升，系统的监控质量、系统运行的稳定性、可靠性等缺少量化对比分析。

四、建议

- （一）加强绩效目标论证和填报

建议项目单位按照绩效目标表的填报要求，结合项目实际情况制定科学、合理的绩效目标。

- （二）加强项目实施方案的编制

建议加强项目实施方案的编制，明确项目实施过程各环节的相关责任人，明确责任分工。

（三）加强项目绩效资料的收集

建议项目单位在项目完成后应继续对项目实施前后的绩效数据进行采集、整理和分析，充分体现项目效果。

五、附件

- 1．项目预算执行情况表

2．项目绩效目标完成情况及收支明细表

3．专家及评价工作组情况表

4．专家意见汇总书

5．北京市项目支出绩效评价专家评分表

6．反映绩效的相关图片（2-3幅，扉页位置）

附件1

附件2

附件3

附件4

- 北京市财政支出项目绩效评价
专家意见汇总书

项目名称：基础设施改造-安防监控改造项目（部分中央现代）

项目代码： PXM2020-113203-000039

项目单位：北京市工业技师学院

主管部门：北京化学工业集团有限责任公司

评价时间：2021 年 5月 17日

北京市财政局　制

填 报 说 明

一、“专家评分汇总表”中的分值是指《北京市财政支出项目绩效评价专家评价书》项目绩效评价表中所标明的“一级指标分值”或“二级指标分值”。各位专家的计分是由相应的“三级、四级指标得分”汇总得来的。

二、“绩效级别”分为四级。项目评价合计得分90分（含）～100分为优，80（含）～90分为良，60（含）～80分为中，60分以下为差。

一、专家评分汇总表

| 评价指标及分值 |  | 专家评价计分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 项目决策 | 10 | 8.20 | 8.55 | 7.40 | 8.70 | 9.00 | 8.37 |
| 项目立项 | 3 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.52 |
| 绩效目标 | 3 | 2.00 | 2.65 | 2.20 | 2.00 | 2.50 | 2.27 |
| 投入资金 | 4 | 4.00 | 3.60 | 2.80 | 4.00 | 3.50 | 3.58 |
| 管理过程 | 20 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 16.92 | 17.58 |
| 资金管理 | 12 | 12.00 | 11.20 | 11.00 | 11.00 | 10.92 | 11.22 |
| 组织实施 | 8 | 8.00 | 6.80 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 6.36 |
| 项目产出 | 40 | 37.00 | 33.00 | 36.00 | 40.00 | 36.00 | 36.40 |
| 产出数量 | 10 | 10.00 | 8.00 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 9.30 |
| 产出质量 | 10 | 7.00 | 8.00 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 8.70 |
| 产出时效 | 10 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 10.00 | 9.00 | 9.30 |
| 产出成本 | 10 | 10.00 | 8.00 | 8.50 | 10.00 | 9.00 | 9.10 |
| 项目效益 | 30 | 20.00 | 26.00 | 24.80 | 21.00 | 26.00 | 23.56 |
| 实施效益 | 20 | 10.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 15.40 |
| 满意度 | 10 | 10.00 | 8.00 | 8.80 | 5.00 | 9.00 | 8.16 |
| 合计 | 100.00 | 85.20 | 85.55 | 86.20 | 84.70 | 87.92 | 85.91 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 85.91 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优(90分以上)□ 良(80-90分)  中（60-80分）□ 差（60分以下）□ |
| 问题： - 绩效目标填报中，效益指标缺乏可量化指标。 - 实施方案有关人员分工、责任落实未能覆盖整个项目实施的全过程。 - 绩效成果指标，例如校园环境安全感是否得到提升，系统的监控质量、系统运行的稳定性、可靠性等缺少量化对比分析。 |  |

附件5                          北京市项目支出绩效评价专家评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 1.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 1.34 |
|  |  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |
|  |  |  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1.18 |
|  |  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |
|  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 1.5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | 1.09 |
|  |  |  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |
|  |  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 1.5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1.18 |
|  |  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； | 1.74 |
|  |  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； | 1.84 |
|  |  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |
| 过程（20分） | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4.00 |
|  |  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3.80 |
|  |  |  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 3.42 |
|  |  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 3.14 |
|  |  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 3.22 |
|  |  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 产出（40分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 9.30 |
|  |  |  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 8.70 |
|  |  |  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 9.30 |
|  |  |  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 9.10 |
|  |  |  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效益（30分） | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15.40 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8.16 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  |  | 85.91 |