项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市平原区地下水位控高预警机制及浅层地下水科学利用研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市水文总站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄振芳 |  |  |  |  | 联系电话 | 68556585 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300.75612 | 274.2562 |  | 272.9065 | 10 | 99.51% |  | 9.95 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 300.75612 | 274.2562 |  | 272.9065 | — | 99.51% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 分析确定北京市平原区敏感区域的控高水位和监测站网体系，建立地下水位监测信息共享机制和控高水位预警机制。提出北京市浅层地下水适宜水位，确定浅层地下水开采潜力，明确浅层地下水开发利用途径，为地下水超采区治理和水环境治理提供技术支撑。 |  |  |  |  |  | 初步完成全市平原区地下水位控高预警机制及浅层地下水利用研究，确定北京市平原区各敏感区域的控高水位，建立地下水位控高预警，提出浅层地下水利用途径。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究报告的数量 |  |  | 1套 | 1套 | 3 | 2 | 项目进行中 |  |
|  |  |  | 敏感区域控高水位 |  |  | 1套 | 1套 | 3 | 2 | 项目进行中 |  |
|  |  |  | 敏感区域监测站网体系 |  |  | 1套 | 1套 | 3 | 2 | 项目进行中 |  |
|  |  |  | 北京市地下水位 监测信息共享机制 |  |  | 1套 | 1套 | 3 | 2 | 项目进行中 |  |
|  |  |  | 北京市地下水 控高水位预警 |  |  | 1套 | 1套 | 3 | 2 | 项目进行中 |  |
|  |  |  | 分区浅层地下水适宜水位 |  |  | 5个 | 5个 | 3 | 2 | 项目进行中 |  |
|  |  |  | 分区浅层地下水资源量 |  |  | 5个 | 5个 | 3 | 2 | 项目进行中 |  |
|  |  | 质量指标 | 编制的报告符合要求 |  |  | 符合送审要求 | 符合送审要求 | 3 | 2 | 项目进行中 |  |
|  |  |  | 成果数据的真实性 可靠性与规范性 |  |  | 数据真实、准确 | 数据真实、准确 | 3 | 2 | 项目进行中 |  |
|  |  |  | 成果评审合格率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 3 | 2 | 项目进行中 |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | 项目进行中 |  |
|  |  |  | 完成成果撰写时间 |  |  | 2021年11月底 | 2021年11月底 | 5 | 4 | 项目进行中 |  |
|  |  |  | 项目提交验收时间 |  |  | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 5 | 4 | 项目进行中 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 300.75612万元 | 272.9065万元 | 5 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 缓解地下水超采区范围 |  |  | 有效缓解 | 有效缓解 | 10 | 9 | 项目进行中 |  |
|  |  |  | 敏感区城市运行安全 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 9 | 项目进行中 |  |
|  |  |  | 提升地下水环境 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 9 | 项目进行中 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥90% |  | 5 | 4 | 项目进行中 |  |
|  |  |  | 主管部门满意度 |  |  | ≥90% |  | 5 | 4 | 项目进行中 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80.95 |  |  |