项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 东干渠工程运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 035北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市南水北调东干渠管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 樊博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13710188017 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4846.361179 | 4789.861051 |  | 4746.468437 |  | 10 |  | 99.09% |  | 9.91 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4846.361179 | 4789.861051 |  | 4746.468437 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对东干渠工程的44.7km输水隧洞、4处水厂分水口、 59 座排气阀井、6 座排空井 4 处河道分水口、2 座调压井、团九连通站以及 11 座检修井、8 处现地管理设施、亦庄调节池枢纽（包括亦庄泵站）范围内的各种设备设施进行日常维护，完成 2020 年调水任务，加强北京市水资源战略储备，缓解北京市东部和东南部水资源紧缺局面，改善生态环境，促进北京社会经济可持续发展的目的。 |  |  |  |  |  | 已完成预期目标，通过对东干渠工程的 44.7km 输水隧洞、4 处水厂分水口、59 座排气阀井、6座排空井 4 处河道分水口、2 座调压井、团九连通站以及 11 座检修井、8 处现地管理设施、亦庄调节池枢纽（包括亦庄泵站）范围内的各种设备设施进行日常维护，完成 2020 年调水任务，加强北京市水资源战略储备，缓解北京市东部和东南部水资源紧缺局面，改善生态环境，促进北京社会经济可持续发展的目的。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调度管理数量指标 |  |  | 调度值守数量365天 | 365天 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：生产运行数量指标 |  |  | 调度值守数量44.7km 365 次 | 44.7km 365 次 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：安全保卫数量指标 |  |  | 安保值守数量4处 365天 | 4处 365天 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安保巡逻数量330000m²·365次 | 330000m²·365次 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：防汛及应急抢险数量指标 |  |  | 防汛应急物资储备数量1批 | 1批 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：监测观测数量指标 |  |  | 内观监测（自动）数量335点 52次 | 335点 52次 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 接入自动化内观监测（人工）数量335点 16次 | 335点 16次 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 未接入自动化内观监测（人工）数量8点 65次 | 8点 65次 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下水位监测25点 65次 | 25点 65次 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑物沉降观测数量141点 12次 | 141点 12次 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 基点复测数量47.7km 4次 | 47.7km 4次 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外部变形点观测数量308点28次 | 308点28次 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：工程维护数量指标 |  |  | 维护调节池／调蓄水库／明渠总容积（长度）52.5万m3 | 52.5万m3 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 维护泵站总装机容量3550Kw | 3550Kw | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 维护隧洞／PCCP／管道总长度44.7km | 44.7km | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 维护分水口总数量4座 | 4座 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生产运行数量11处 365天 | 11处 365天 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 维护水闸总规模27.43m3/s | 27.43m3/s | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 维护阀井总数量183座 | 183座 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 维护绿地总面积（数量）179205㎡ | 179205㎡ | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水环境保洁总面积14.0202万㎡ | 14.0202万㎡ | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水质保护水体数量52.5万㎡ | 52.5万㎡ | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 维护管理设施总面积6.5756万㎡ | 6.5756万㎡ | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：调度管理质量指标 |  |  | 调度指令有效传达率100% | 100% | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：生产运行质量指标 |  |  | 调度指令有效落实率100% | 100% | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安全生产率100% | 100% | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安全隐患排查整改率100% | 100% | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：安全保卫质量指标 |  |  | 违法事件有效处理率100% | 100% | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：工程巡查质量指标 |  |  | 巡查问题有效处理率100% | 100% | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：防汛及应急抢险质量指标 |  |  | 防汛及应急突发事件有效处理率100% | 100% | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：监测观测质量指标 |  |  | 监测（观测）质量合格率100% | 100% | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：工程维护质量指标 |  |  | 建筑物维护合格率100% | 100% | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设备维护合格率100% | 100% | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设备故障及时处理率100% | 100% | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿地维护、景观设施维护、水环境保洁合格率100% | 100% | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 维持水体水质标准Ⅲ类 | Ⅲ类 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：进度控制指标 |  |  | 工作完成时间本年内完成 | 本年内完成 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 4789.861051万元 | 4746.468437万元 | 1.5 |  | 1.48 |  | 采购结余 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：工程维护效益指标 |  |  | 建筑物完好率 | 100% | 10 |  | 7 |  | 建筑物完好，但是经济效益体现还存在提升空间。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 设备正常运转率 | 100% | 10 |  | 8 |  | 设备运行正常，以后仍需加强设备维护。 |  |
|  |  |  | 指标2：调度运行效益指标 |  |  | 供水任务完成率 | 102.75% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：供水对象满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：主管单位满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.89 |  |  |  |