项目支出绩效自评表

（    2020  年度）

| 项目名称 |  | 水质监测运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市南水北调水质监测中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘一宏 |  |  |  |  | 联系电话 | 88850928 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 574.9126 | 505.21 |  | 478.85 | 10 |  | 94.78% |  | 9.48 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 574.9126 | 505.21 |  | 478.85 | 10 |  | 94.78% |  | 9.48 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 做好北京市南水北调水质监测、分析及相关工作，保障水质安全。 |  |  |  |  |  | 2020年全年水质中心围绕首都水安全保障工作任务，合理布局明确13个监测断面，充分发挥三处自动监测站点的预警和快速应急作用，实现“输水沿线全过程监控，24小时全天候监测”的工作目标。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年水质监测站次 |  |  | 433站次 | 479站次 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 监测计划完成率、监测数据准确率、监测范围覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 水质监测任务完成时间 |  |  | 2020年 | 第一季度实际完成59站次，第二季度完成137站次，第三季度完成184站次，第四季度完成99站次。 | 20 | 15 |  | 因调水计划变更等原因，第四季度监测站次相应减少。 |  |
|  |  | 成本指标 | 水质监测业务成本 |  |  | ≤505.21万元 | 478.85万元 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |