项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北运河保洁船购置更新工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 少实施单位 |  | 北京市北运河管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周洪利 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-80593803 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年 预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 550 |  | 550 | 545.6 |  | 10 |  | 99. 2% |  | 9. 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 550 |  | 550 | 545. 6 |  | 一 |  | 99. 2% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | 一 |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置小型割草船6艘，中型保洁船（带柔性支 臂）4艘，大型割草+收集船2艘，为打捞北运河 管理范围内的水生植物和水面漂浮物提供支撑和 保障，提升河道生态环境。 |  |  |  |  |  | 船只已全部完成交付，并通过验收，有 效的捞北运河管理范围内的水生植物 和水面漂浮物提供支撑和保障，提升河 道生态环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因 分析及改 进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 购置船只数 量 |  | 小型割草船 6艘，中型 保洁船（带 柔性支臂）4 艘，大型割 草+收集船2 艘 |  | 小型割草 船6艘， 中型保洁 船（带柔 性支臂）4 艘，大型 割草+收 集船2艘 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 船只验收合 格，符合质量 要求 |  | 符合验收标 准 |  | 收取验出工定 验并工组竣鉴有 合准竣小的收中 符杖得收具验 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成购置时 间 |  | 2021年4月 30日前完成 购置 |  | 2021 年 1 月4日至 2021 年 4 月20日 | 10 |  | 10 |  | 本项目为 2020年调 整追加的 财政预算 资金，所以 可执行到 本年4月 底。 |  |

|  |  | 成本指标 | 项目总预算 控制数在 550万元以 内 | 550万元 | 545.6 万 元 | 10 | 9. 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指 标 | 经济效益 指底 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 水环境保洁 | 保持良好河 湖水环境 | 保证了河 湖水环境 的清洁度 | 15 | 13 |  |
|  |  | 生态效益 指原 | 保证河道生 态环境 | 实现清洁能 源为动力的 水面作业 | 洁动面 清为水业 现源的作 实能力 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 船只工作效 率满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.8 |  |