项自支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 油烟净化及油水分流设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  | 实施单 | 北京市北运河管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 季建国 |  |  |  | 联专电 | 010-80593877 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 179.9438 99 | 132. 23 | 132. 23 | 10 | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 179.9438 99 | 132. 23 | 132. 23 | — | 100% |  | 一 |  |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 处机关及下属所站安装油烟净化一体机19台、风机/ 风柜16台、全自动隔油提升一体化设备16套及第三 方运行状态监控系统。 |  |  |  |  | 处机关及下属所站安装油烟净化 一体机19台、风机/风柜16台、 全自动隔油提升一体化设备16套 及第三方运行状态监控系统。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进 措施 |  |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 购置安装设备的 数量 |  | 烟净化一体 机19台、风 机/风柜16 台、全自动 隔油提升一 体化设备16 套 | 烟净化 一底机 19台、 风机/风 柜16 台、全自 动隔油 提升一 体化设 备16套 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对设备及系统及 时调试，确保正 常使用。 |  | 设备及系统 及时调试， 确保正常使 用 | 已经对 设备及 系统及 时调试， 并保证 了设备 及系统 正常使 用 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 环保排放检测 |  | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |  |  |

|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年8月 23日 | 2020 年 9月20 0 | 10 | 8 | 因疫情原 因，物流延 误。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算控制 数忘 179. 943899 万元。 | 132. 23万元 | 132. 23 万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指 标 | 生态效益 指标 | 改善职工就餐及 办公环境，达到 北京市环保排放 标准及要求 | 改善职工就 餐及办公环 境，达到北 京市环保排 放标准及要 求 | 合格 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 各基层单位、科 室满意度 | 满意 | 较满意 | 10 | 8 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |