| 项目名称 |  | 防汛业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市北运河管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周洪利 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-80593803 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年 预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行 率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40. 12 |  | 40. 12 | 40. 12 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40. 12 |  | 40. 12 | 40. 12 | 一 |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转 咨金 |  |  |  |  |  | 一 |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 一 |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完善防汛预案，落实责任制；落实抢险队伍，购置 小型物资，加强物资管理；召开各级防汛指挥部会 议；进行汛前检查、河道清障、防汛演习等工作； 进行通讯设施维护，确保及时安全传达雨水情；发 生险情时，及时展开应急抢险工作；完成防汛资料 和宣传资料的印制等工作，确保完成全年安全防汛 工作。 |  |  |  |  |  | 完善防汛预案，落实责任制；落实抢险队伍，购置小型物资，加强物资管理；召开各级防汛指挥部会议；进行汛前检查、河道清障、防汛演习等工作；进行通讯设施维护，确保及时安全传达雨水情；发生险情时，及时展开应急抢险工作；完成防汛资料和宣传资料的印制等工作，确保完成全年安全防汛工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标福 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 完善各项预案 |  | 7项 |  | 7项 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 汛期安全宣传 物、标识数量 |  | 横幅34 条，展板7 块 |  | 悬挂横幅 34条，树 立展板7 块 | 5 | 4 |  | 收大风天气 影响，少许横 幅受损，未达 到使用效果。 |  |
|  |  |  | 组织进行防汛 演练 |  | 进行防汛 演练6次 |  | 实际进行 防汛演练6 次 | 5 | 4 |  | 部分参演人 员只进行了 桌面推演，未 到实地进行 实战演习。 |  |
|  |  |  | 购买物资 |  | 计划13家 单位进行 釆买 |  | 13家单位 完成釆买 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 预案制定完善 |  | 应对突发 险情能力 |  | 拥有应对 突发险情 能力 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 汛期安全宣传 |  | 通过标识 达到宣传 效果 |  | 通过标识 达到宣传 效果 | 5 | 4 |  | 受天气影响， 部分标识受 损，没有充分 宣传。 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  | 进行防汛演练 | 通过模拟 演练，掌 握应急处 置能力 | 掌握了应 急处置能 力 | 5 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 按计划购买物 资 | 采买合格 物资 | 物资合格 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 在汛期完成 | 在汛期完 成 | 已在汛期 完成 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算控 制数 | 40. 12 万 元 | 40. 12万元 | 7 | 7 |  |
|  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 超标准洪水预 案的编制，保 障了社会人民 生命财产的安 全 | 超标准洪 水来临 时，完成 人员、财 产转移 | 遇有预警， 随时按要 求准备撤 离 | 30 | 27 | 未发生超标 准洪水：预案 未启动。 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 各单位对防汛 预案表示满 意，对防汛物 资表示满意 | N85% | 达到385% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |