项目支出绩效自评表

（  2020 年度）

| 项目名称 |  | 砂石禁采执法与管护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市永定河管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 袁汉章 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63590453 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 159.76 | 154.36 |  | 154.36 |  | 10 |  | 100％ |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 159.76 | 154.36 |  | 154.36 |  | 10 |  | 100％ |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过永定河砂石禁采执法与管护工作，减少盗采行为，确保河道正常发挥防洪功能，确保京津冀地区防洪安全。同时减少因盗采造成的河道扬尘，恢复河道植被，为沿河区县经济社会发展提供良好的水环境。 |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全年完成巡查8030人次，制作宣传横幅2252条，固定式横幅60块。 |  |  | 100％ | 100％ | 12.5 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：聘用的保安符合专业岗位要求，持证上岗；通过保安岗位管理考核要求；宣传横幅、固定式横幅符合国家质量标准，突出宣传主题，提升周边市民水环境意识。 |  |  | 100％ | 90％ | 12.5 |  | 11.5 |  | 应加强巡视巡查及水法宣传力度。 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年1月1日—2020年12月31日。 |  |  | 100％ | 100％ | 12.5 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制在154.36万元内。 |  |  | 100％ | 100％ | 12.5 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：避免因砂石盗采影响永定河行洪，造成财产及人员损失。 |  |  | 100％ | 80％ | 8 |  | 6 |  | 加强巡视及时上报违法行为，避免严重违法行为造成损失。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高周边市民保护水环境意识，遏制水事违法事件的发生；提升首都水务综合保障能力，制止违法施工、打击砂石盗采现象，保护流域水源安全。为沿河五区经济发展提供良好水环境，为永定河防洪安全、京津冀地区防洪安全提供保障。 |  |  | 100％ | 100％ | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：提高广大居民水法制观念、水危机意识和水资源保护意识，进一步增强社会公众爱水、惜水、护水意识。 |  |  | 100％ | 85％ | 8 |  | 6.5 |  | 应主动向群众宣传水法知识。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障全年永定河砂石禁采执法与管护工作巡查及宣传。 |  |  | 100％ | 85％ | 6 |  | 6.5 |  | 保安应定期培训水法规，加强水法意识。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：社会公众满意度≥80％ |  |  | 100％ | 80％ | 10 |  | 8 |  | 与群众沟通态度端正，避免发生矛盾。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |