项目支出绩效自评表

（   2020   年度）

| 项目名称 |  |  | 砂石禁采执法专项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市潮白河管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 崔维军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69402828-2088 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 79.49 |  | 79.49 | 78.32 |  | 10 |  | 98.53% |  | 9.85 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 79.49 |  | 79.49 | 78.32 |  |  |  | 98.53% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年1月—2020年12月，在潮白河沿河村镇和堤防、闸坝等重点部位，开展大规模的集中宣传活动，提高沿河群众的法律意识；雇佣禁采协管员，配合水政执法人员加强巡查力量，及时查处违法行为。 |  |  |  |  |  |  | 按照疫情防控要求，在潮白河沿线开展零散宣传活动，避免人员聚集；提高沿河群众的法律意识；雇佣禁采协管员，配合水政执法人员加强巡查力量，及时查处违法行为。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 宣传材料4400份 |  | 4400份 |  | 4400份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 禁采协管员8人/月 |  | 96人 |  | 111人（全年） | 5 |  | 2 |  | 受疫情影响，退伍军人数量不能满足，不足部分改为普通保安。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 宣传材料100%验收合格 |  | 100%验收 合格 |  | 100%验收合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 宣传10月底前完成 |  | 完成 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 禁采协管员费年底前完成全部投资 |  | 完成 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 宣传材料单价依据评审单价执行 |  | 全部 执行 |  | 全部 执行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 禁采协管员单价4500元 |  | 全部执行 |  | 部分 执行 | 5 |  | 3 |  | 退伍军人数量不能满足，减低单价雇佣普通保安，保证分项金额不变 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 宣传材料执行政采单价，禁采协管员每人每月4500元。提高沿河群众的法律意识 |  | 完成 |  | 完成 | 15 |  | 11 |  | 按照疫情防控要求，宣传规模和人数受限，宣传效果低于往年。考虑对沿河市民增加线上线下联合宣传。 |  |
|  |  |  |  | 雇佣禁采协管员，配合水政执法人员加强巡查力量，及时制止、查处违法行为，维护正常的河道管理秩序。 |  | 完成 |  | 完成 | 15 |  | 15 |  | 全年出动协管1268人次，参加日常巡查562次，参与联合执法48次，配合开展简易行政处罚8起，罚款400元。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.85 |  |  |  |