项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 医院污水改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京水利医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 夏建华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-88614687 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 34.666034 | 34.238208 |  | 30.469795 |  | 10 |  | 88.99% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 34.666034 | 34.238208 |  | 30.469795 |  | — |  | 88.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 医院污水2015年进行改造，因所有设备处于地下潮湿环境,老化严重,且不能很好的对污水进行处理,排放检测结果不稳定。本次改造后，达到污水排放标准，以达到环保要求。 |  |  |  |  |  | 本次改造后，达到污水排放标准，以达到环保要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理设备老化部件 |  |  | 2套 | 2套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合医疗机构水污染物排放标准 |  |  | 合格 | 合格 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定 |  |  | 3月前 | 3月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 招标及签订合同 |  |  | 5月前 | 6月 | 6 |  | 4 |  | 受疫情影响招标时间错后，导致签订合同在6月 |  |
|  |  |  | 项目验收 |  |  | 8月前 | 8月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 34.238208 | 30.469795 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约后续维修费用 |  |  | 5万元/年 | 5万元/年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 基础设施条件 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 提高履职和公共服务能力 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 污水排放达到医疗机构水污染物排放标准 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 污水排放达到医疗机构水污染物排放标准 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位满意度 |  |  | ≥90% | 未开展满意度调查工作 | 10 |  | 0 |  | 补充完善满意度程序。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |