项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 第三溢洪道消隐工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市密云水库管理处 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 左丰收 |  |  |  |  | 联系电话 | 69012552-3181 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 324.2636 |  | 324.2636 | 323.515188 | 10 |  | 99.77% |  | 9 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 324.2636 |  | 324.2636 | 323.515188 | — |  | 99.77% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过处理混凝土结构的病害，更换启闭机并对闸室修缮，对裂缝进行化学灌浆封堵处理，剥蚀（露筋）修补，消除第三溢洪道的安全隐患，保障密云水库运行安全 |  |  |  |  |  | 项目完成裂缝修补长度48米、剥蚀（露筋）修补约24平方米、工作闸门启闭机更换6套、防碳化处理1858平方米等工程。消除了《密云水库安全鉴定报告》中提出的第三溢洪道运行的安全隐患。项目完成了合同内全部工作，与预期绩效目标一致，完成了全年绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 裂缝修补长度、剥蚀（露筋）修补面积、工作闸门启闭机更换个数、防碳化处理面积 |  | 裂缝修补长度48米、剥蚀（露筋）修补约24平方米、工作闸门启闭机更换6套、防碳化处理1858平方米 |  | 裂缝修补长度48米、剥蚀（露筋）修补约24平方米、工作闸门启闭机更换6套、防碳化处理1858平方米 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目完成质量要求 |  | 符合《水工隧洞设计规范》（SL 279-2016）、《水利水电工程启闭机设计规范》（SL41-2011）、《土石坝养护修理规程》（SL210-2015）、《水闸技术管理规程》（SL75-2014）、《土石坝安全监测技术规范》（SL551-2012）、《混凝土坝养护修理规程》SL230-2015等要求 |  | 符合《水工隧洞设计规范》（SL 279-2016）、《水利水电工程启闭机设计规范》（SL41-2011）、《土石坝养护修理规程》（SL210-2015）、《水闸技术管理规程》（SL75-2014）、《土石坝安全监测技术规范》（SL551-2012）、《混凝土坝养护修理规程》SL230-2015等要求 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2020年年底前完成 |  | 2020年10月25日前完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制数 |  | 不超过324.2636万元 |  | 323.515188万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 消除第三溢洪道的安全隐患 |  | 有效消除 |  | 有效消除了第三溢洪道的安全隐患 |  | 15 |  | 13 |  | 项目效益有待进一步提升，后续将继续做好工程维护工作 |
|  |  |  | 保障密云水库运行安全 |  | 得到保障 |  | 保障了密云水库运行安全 |  | 15 |  | 13 |  | 项目效益有待进一步提升，后续将继续做好工程管理工作 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 运行管理单位满意度 |  | ≥90% |  | ＞90% |  | 10 |  | 9 |  | 根据调查问卷得出 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |