项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 怀柔应急备用水源工程运行管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市京密引水管理处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨卫平 刘凤刚 |  |  |  | 联系电话 | 13701033583 69697378 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2791.6604 | 2689.971371 | 2639.780912 | 10 | 98.13% |  | 9.81 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2791.6604 | 2689.971371 | 2639.780912 | — | 98.13% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：对42眼水源井、15眼观测井，14.4公里管线，19个井院、10千伏电缆线路37公里，井箱式变电站21座、阀井47个等设备设施进行日常运行及维护，达到怀柔应急备用水源地供水设施安全运行的目标，为首都持续发展提供保障。 |  |  |  |  | 2020年1-12月期间，完成对42眼水源井、15眼观测井，14.4公里管线，19个井院、37公里10千伏电缆线路，21座井箱式变电站、47个看护阀井等日常维护，确保了供水设备设施安全运行。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对42眼水源井、15眼观测井，14.4公里管线，19个井院、10千伏电缆线路37公里，井箱式变电站21座、阀井47个等设备设施进行日常运行及维护。 |  | 对42眼水源井、15眼观测井，14.4公里管线，19个井院、10千伏电缆线路37公里，井箱式变电站21座、阀井47个等设备设施进行日常运行及维护。 | 对42眼水源井、15眼观测井，14.4公里管线，19个井院、37公里10千伏电缆线路，21座井箱式变电站、47个看护阀井等日常运行及维护。 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 开采地下水水质达到的标准 |  | 《地下水水质量标准》Ⅲ类水标准 | 达到标准 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照上级供水任务，按时按量完成。 |  | 按时按量完成 | 按时按量完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在2791.6604万元以内。 |  | 成本控制在2791.6604万元以内。 | 项目实际支出2639.780912万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 为首都经济发展提供保障。 |  | 提供保障 | 提供保障 | 15 | 13 | 加强效益管理发挥更大效益 |  |

|  |  | 社会效益指标 | 完成市水务局下达的供水任务 | 按计划完成完成 | 按计划完成完成 | 10 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保供水设施持续正常运行 | 确保持续运行 | 持续有效运行 | 15 | 12 | 加强效益管理发挥更大效益 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.81 |  |