- “北京市妇联信息化系统政务云租赁服务费”项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 北京市妇联信息化系统政务云租赁服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市妇女联合会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市妇女联合会本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 乐继东 |  |  |  | 联系电话 | 55565977 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 168.41 | 168.41 | 168.41 | 10 | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 168.41 | 168.41 | 168.41 |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在开展基础服务和增值服务的基础上，实现个性化服务，确保北京市妇联入云信息化系统正常运行 |  |  |  |  | 在开展基础服务和增值服务的基础上，实现个性化服务，确保北京市妇联入云信息化系统正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 基础服务 | 实现计算服务、存储服务（普通）、存储服务（备份）、网络服务、安全服务等基础性服务。 |  | 已实现 | 6 | 5.80 |  |  |  |
|  |  |  | 增值服务 | 实现远程接入服务、SSL VPN服务、网络负载均衡服务、互联网IP地址租用服务、硬件WAF防护设备租用、本地云主机备份服务、windows租赁等增值服务。 |  | 已实现 | 7 | 6.80 |  |  |  |
|  |  |  | 个性化服务 | 实现系统脆弱性检查、系统安全加固、主机防护服务、主机杀毒服务、数据库审计服务、安全隐患分析、网站监测服务-网站页面可用性监控、网页防篡服务、7*24小时值守等个性化服务。 |  | 已实现 | 7 | 6.80 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保证信息化服务正常运行 |  |  |  | 10 | 9.40 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划进行 |  |  |  | 10 | 9.80 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 168.41 |  | 168.41 | 10 | 9.60 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 项目实施对受助群体的直接效益 |  |  |  | 10 | 8.20 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施对服务能力提升、服务影响力提升产生的影响 |  |  |  | 10 | 7.80 |  |  |  |
|  |  |  | 对社会产生的其他效益 |  |  |  | 10 | 8.40 |  |  |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 |  |  |  | 10 | 7.60 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.20 |  |  |  |