项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 供暖运行经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育服务事业管理中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 陶京生 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811498916 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 817.270000 |  | 1110.010773 | 1110.010773 |  | 10.00 | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 817.270000 |  | 1110.010773 | 1110.010773 |  | — | 100% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1．保障局系统单位及局属宿舍楼室内温度达18度 2．保障锅炉运行符合燃烧标准 3．保障锅炉软化水数值达标 |  |  |  |  |  | 1．保障局系统单位及局属宿舍楼大部分室内温度达标18度 2．保障锅炉运行符合燃烧标准 3．保障锅炉软化水数值达标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 供暖面积 |  | 316689.38 平方米 |  | 316689.38 平方米 | 20.00 |  | 20.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 居民室内温度≥18度，使居民生活质量提高 |  | ≥18度 |  | ≥18度 | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  | 时效 指标 | 供暖运行时间 |  | ≤2880小时 |  | ≤3240小时 | 10.00 |  | 8.89 | 根据供暖办要求，疫情期间延长供暖15天。 |
|  |  | 成本 指标 | 预算控制数 |  | 1110.010773 万元 |  | 1110.010773万元 | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 节能减排效果 |  | 良好 |  | 良好 | 20.00 |  | 20.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 供暖设备使用更持久 |  | 运行状况良好 |  | 运行状况 良好 | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100．00 |  | 98.89 |  |