项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京冬季项目体能、恢复及康复实验室项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 | 北京市冬季运动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘博宇 |  |  | 联系电话 | 67276262 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 413.678200 | 413.678200 | 412.800000 | 10.00 |  | 99.79% |  | 9.90 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 413.678200 | 413.678200 | 412.800000 | — |  | 99.79% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过北京市冰上项目训练基地专业配套设施（二期）项目，可以满足北京市16支冰雪运动队、2支共建国家队日常训练需求，包括专业冰上训练、陆地训练，同时满足全国及北京市花滑、短道、冰壶、冰球等比赛活动要求,为备战第十四届全国冬季运动会和2022年北京冬奥会提供基础保障。 |  |  |  | 通过本年度各项工作，北京市冰上项目训练基地专业配套设施（二期）项目基本上可以满足北京市16支冰雪运动队、2支共建国家队日常训练需求，包括专业冰上训练、陆地训练，同时满足全国及北京市花滑、短道、冰壶、冰球等比赛活动要求,为2022年北京冬奥会提供基础保障 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 训练配套设施 | 满足280名运动员训练要求 | 按计划配备训练套箱、推拉训练器、超级训练带、数字化离心训练系统等训练配套设施基本满足280名运动员训练要求。 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 赛事配套设施 | 满足乙级体育赛事要求 | 按计划配备360度旋转侧身训练器、滑板、冰球晃动练习器、模拟滑行器等器材，基本满足乙级体育赛事配套设施要求 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 其他配套设施 | 满足运动员280人，教练及队医人员146人，管理人员50人使用要求 | 按计划配备开放式训练架、力量功率测试系统、数字化离心训练系统等设备器材，基本满足运动员280人，教练及队医使用要求 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 总体质量 | 优良 | 优良 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 安全性 | 100% | 100% |  | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 环保质量 | 达标 | 达标 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 采购进度 | 100天 | 100天 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 供货进度 | 100天 | 120天 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 413.6782万元 | 412.8万元 |  | 5.00 | 4.70 | 此项目合同价为421.8万元，已于2021年12月完成支付。 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 训练环境舒适性 | 85%以上 | 向运动员代表提供相关图片资料进行调查，满意度达到预期目标。 |  | 15.00 | 14.40 | 项目实施后训练环境具备较高舒适性，能较好的满足运动员训练需求，将在后续的实际使用中征求运动员意见建议，不断优化训练环境。 |  |
|  |  |  | 训练环境科学性 | 80%以上 | 向运动员代表提供相关图片资料进行调查，满意度85%，达到预期目标 |  | 15.00 | 14.60 | 项目实施后训练环境具备较高科学性，能较好的满足运动员训练需求，将在后续的实际使用中征求运动员意见建议，不断优化训练环境。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 90%以上 | 向运动员代表提供相关图片资料进行调查，满意度90%，达到预期目标。 |  | 10.00 | 9.50 | 因疫情和工期滞后等原因，目前项目还未正式投入使用，将在后续的实际运行过程中征求服务对象的意见建议，不断提高使用人员满意度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.10 |  |  |