项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市冰上项目训练基地专业配套设施（二期）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 |  | 北京市冬季运动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘博宇 |  |  | 联系电话 |  | 67276262 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 674.509700 | 661.509700 | 659.264200 |  | 10.00 |  | 99.66% |  | 9.90 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 674.509700 | 661.509700 | 659.264200 |  | — |  | 99.66% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标: 通过北京市冰上项目训练基地专业配套设施（二期）项目，可以满足北京市16支冰雪运动队、2支共建国家队日常训练需求，包括专业冰上训练、陆地训练，同时满足全国及北京市花滑、短道、冰壶、冰球等比赛活动要求,为备战第十四届全国冬季运动会和2022年北京冬奥会提供基础保障。 |  |  |  | 通过本年度各项工作，北京市冰上项目训练基地专业配套设施（二期）项目所配备设备设施基本可以满足北京市16支冰雪运动队、2支共建国家队日常训练需求，包括专业冰上训练、陆地训练，同时满足全国及北京市花滑、短道、冰壶、冰球等比赛活动要求,为备战2022年北京冬奥会提供基础保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 训练配套设施 | 满足280名运动员训练要求 | 136个冰球专用除湿柜、286个冰上运动专用功能柜、278个定制器械柜等训练配套设施可基本满足280名运动员训练要求。 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 赛事配套设施 | 满足乙级体育赛事要求 | 检录台、接待台、360个可伸缩看台、多媒体会议台等配套设施可基本满足乙级体育赛事要求 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 其他配套设施 | 满足运动员280人，教练及队医人员146人，管理人员50人使用要求 | 165套沙发、50余套茶台吧台、700把座椅等配套用品 可基本满足运动员280人，教练及队医人员146人，管理人员50人使用要求。 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 总体质量 | 优良 | 优良 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 安全性 | 100% | 100% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 环保质量 | 达标 | 达标 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 采购进度 | 100天 | 100天 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 供货进度 | 100天 | 100天 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 661.509700万元 | 659.264200万元 | 5.00 |  | 4.70 |  | 此项目合同价为659.264200万元，已于2020年12月完成支付。 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 训练环境舒适性 | 85%以上 | 向运动员代表提供相关图片资料进行调查，满意度90%，达到预期目标。 | 15.00 |  | 14.50 |  | 项目实施后训练环境具备较高舒适性，能较好的满足运动员训练需求，将在后续的实际使用中征求运动员意见建议，不断优化训练环境。 |  |
|  |  |  | 训练环境科学性 | 80%以上 | 向运动员代表提供相关图片资料进行调查，满意度85%，达到预期目标 | 15.00 |  | 14.50 |  | 项目实施后训练环境具备较高科学性，能较好的满足运动员训练需求，将在后续的实际使用中征求运动员意见建议，不断优化训练环境。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 90%以上 | 向运动员代表提供相关图片资料进行调查，满意度91%，达到预期目标。 | 10.00 |  | 9.60 |  | 因疫情和工期滞后等原因，目前项目还未正式投入使用，将在后续的实际运行过程中征求服务对象的意见建议，不断提高使用人员满意度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 98.20 |  |  |  |