项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 |  | 北京市冰上项目训练基地运行维护管理项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 | 北京市冬季运动管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘博宇 |  |  | 联系电话 | 67276262 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 908.040000 | 181.600000 | 176.802750 | 10.00 | 97.36% |  | 9.70 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 908.040000 | 181.600000 | 176.802750 | — | 97.36% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标: 通过北京市冰上项目训练基地运行维护管理项目，为基地使用各方，包括北京市冰雪运动员、教练员以及冬运中心工作人员提供专业、便捷、舒适的训练、生活、比赛环境。通过专业化的服务，最大化发挥基地使用功能，并保持基地的良好社会和公众形象以及内在品质，延长各建筑物使用期限,从而为备战第十四届全国冬季运动会和2022年北京冬奥会提供基础保障。 |  |  |  | 通过北京市冰上项目训练基地运行维护管理项目，为基地使用方提供良好的、专业化的服务，从而2022年北京冬奥会提供基础保障。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护管理综合训练馆面积 | 67942.10㎡ | 22100㎡ | 5.00 | 2.00 | 因建设项目未完成验收移交，未能获得各建筑物、各区域最终测算结果，无法提交相关支撑资料，也导致部分区域无法进行相关维护管理工作。后续将依据项目建设情况及时收集关键数据，并对相关工作随时做出相应调整。 |  |
|  |  |  | 运行维护管理教学公寓楼面积 | 18910.86㎡ | 15600㎡ | 5.00 | 4.90 |  |  |
|  |  |  | 运行维护室外场地面积(含停车位、道路、广场) | 26024㎡ | 20000㎡ | 5.00 | 4.60 |  |  |
|  |  |  | 运行维护管理室外绿化面积 | 29300㎡ | 10000㎡ | 5.00 | 2.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 总体质量 | 优良 | 优良 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 房屋完好率 | 98% | 98% | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 维修工程质量合格率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 采购进度 | 60天 | 60天 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 181.600000万元 | 176.802750万元 | 5.00 | 4.80 | 本项目合同价为176.80275 万元，已于2020年12月完成支付 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 火灾控制率 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  |  |  | 主责责任事故 | 0 | 0 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 90%以上 | 向运动员、教练员代表提供相关图片资料进行调查，满意度达到预期目标。 | 10.00 | 9.70 | 因疫情和工期滞后等原因，目前项目还未正式投入使用，将在后续的实际运行过程中征求服务对象的意见建议，不断提高使用人员满意度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 92.70 |  |  |