项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 局直属单位人脸识别系统配备项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育设施管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-67167705 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 353.100000 |  | 351.307648 | 351.307648 |  | 10.00 | 100% |  |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 353.100000 |  | 351.307648 | 351.307648 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照《北京市体育局体育设施及配套建筑物管理服务规范（试行）》的要求，达到统一配置、统一管理的目标，提高精细化管理水平和信息化技术应用，为木樨园体校和芦城体校配备人脸识别系统22套，其中木樨园体校11套，芦城体校11套，实现7×24小时不间断的人员管理，提高校区安全防护水平。 |  |  |  |  |  | 通过安装人脸识别系统，提高了被安装单位的综合管理能力，提升了安全防护能力，提高了疫情防控能力，从整体上促进了单位的信息化管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 人脸识别系统配备 |  | 22套 |  | 22套 | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 设备识别精准度 |  | 人脸识别误识率≤0.1%；人脸识别误拒率≤1% |  | 符合精准度要求 | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 设备通行效率、安全性 |  | 人脸跟踪时间≤100ms；人脸比对时间≤300ms |  | 符合 要求 | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 完成安装、调试工作时间 |  | 6月-11月完成 |  | 9月 | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  | 351.307648 |  | 351.307648 | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足安装对象日常管理使用要求 |  | 提升信息化、精细化管理水平，提高安全保障能力 |  | 配合疫情防需要，增加测温功能，显著提升管理效能 | 30.00 |  |  | 29.00 | 人脸识别功能应用效果好，但测温功能因外界环境变化对人体测温位置皮肤温度的影响，存在一定误差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 安装用户满意度 |  | 验收时达到使用要求 |  | 经三方验收，符合标准，已正常投入使用 | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 99.00 |  |  |