项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 副中心新增体育设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周斌 |  |  |  | 联系电话 | 87244880 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 63.813000 | 48.192500 | 10.00 |  | 75.52% |  | 7.50 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.00 | 63.813000 | 48.192500 | 10.00 |  | 75.52% |  | 7.50 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成副中心行政办公区安保指挥中心体育训练场地设施建设，满足市安保人员及武警战士体育锻炼需求。 2.达到合格标准，按时投入使用。 |  |  |  |  | 除部分项目取消外，按照副中心政府保卫处要求全部完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 体育训练场设施 |  | 1项 | 1项 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 场地建设质量 |  | 合格 | 合格 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 体育训练场地建设完成时间 |  | 2021年4月30日 | 2021年3月20日 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 预算控制数 |  | 63.813 万元 | 48.1925 万元 | 10.00 | 10.00 |  | 部分项目被取消 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 为后续安保人员及武警战士体育锻炼提供保障 |  | 满足安保人员及武警战士体能训练需要 | 满足安保人员及武警战士体能训练需要 | 30.00 | 29.00 |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 |  | 85% | 80% | 10.00 | 9.00 |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 95.50 |  |  |  |