项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 低压配电室改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市先农坛体育运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 聂军 |  |  |  |  | 联系电话 | 13366725698 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1100.000000 | 1053.468666 |  | 923.662787 | 10.00 |  | 87.68% |  | 8.77 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1100.000000 | 1053.468666 |  | 923.662787 | 10.00 |  | 87.68% |  | 8.77 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 改造完成后，部分配电间由单路电源进线改为双路电源进线，避免了因上级供电设备断电而造成全部区域彻底停电情况。现状陈旧、落后、高耗损的供电设备全部更换为先进、低耗损的电力设备，电力设备的运行水平大大提高，先进、安全的电力设备可以有效避免漏电、人身触电、火灾发生的可能性，同时提高了供电可靠性。同时也解决弱电通讯线缆飞线和未来扩容问题 |  |  |  |  |  | 较好地完成了绩效目标。本项目按照《预算管理》要求，完成进度100% |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造配电间数量 |  |  | 13 | 13 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 建设、改造电缆 |  |  | 8000 | 8000 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年完成 |  |  | 2020年底前完成 | 个别收尾工作转至2021年初 | 10.00 | 9.00 |  | 受疫情影响 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1053.468666万元 | 923.662787万元 | 10.00 | 9.00 |  | 受疫情影响 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用效果提升，成本降低 |  |  | 设备运行水平大幅提高 | 设备运行水平提升，维修成本有所减少 | 15.00 | 14.00 |  | 新设备省电效果有待验证，支撑资料可进一步完善 |  |
|  |  |  | 提高了供电可靠性 |  |  | 有效避免漏电、触电、火灾发生的可能性，安全性提高 | 安全性提高 | 15.00 | 14.00 |  | 支撑资料可进一步 完善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 用户满意度 |  |  | 满意度高 | 基本满意 | 10.00 | 9.00 |  | 细节有待改善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 93.77 |  |  |  |