项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 飞碟靶场训练场地修整工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市射击运动技术学校 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨新峰 |  |  |  | 联系电话 | 13811023937 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 196.203347 | 194.422778 | 194.422778 | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 196.203347 | 194.422778 | 194.422778 | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、提升运动员的比赛适应能力，提高训练质量，确保运动员在平时训练的环境与实际比赛的环境达成一致，在未来的各项比赛中取得更优异的成绩。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  | 完成绿化工程，其中包含整理绿化用地，种植土回填，挖土方，铺种草皮及播种草籽。喷灌工程包括管道铺设、喷管配件安装。施工完成，竣工验收合格。提升了运动员的比赛适应能力，提高训练质量，确保运动员在平时训练的环境与实际比赛的环境达成一致，在未来的各项比赛中取得更优异的成绩。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设、改造、修缮数量 |  | 2处 | 2处 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：竣工验收 |  | 验收合格率≥100% | 验收合格率≥100% | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程进度 |  | 2020年5月--2020年6月 | 按合同施工2020.08.28-2020.10.19 | 10.00 | 9.00 |  | 受疫情影响工期延后 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 194.422778万元 | 194.422778万元 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：优化训练场地环境，提高射击运动比赛成绩 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10.00 | 9.50 |  | 有待提高 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：履职基础设施 |  | 提升飞碟靶场绿地环境，防止沙化 | 得到满足 | 10.00 | 9.50 |  | 有待提高 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：公共服务能力 |  | 优化飞碟靶场训练环境 | 得到优化 | 10.00 | 9.50 |  | 有待提高 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：运动员满意度 |  | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教练员满意度 |  | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 97.50 |  |  |  |  |