项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 综合馆附属用房消防中控设备维修保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 | 北京市网球运动管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林彤 |  |  | 联系电话 | 01067211271 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 54.880000 | 54.400000 | 54.400000 | 10.00 | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 54.880000 | 54.400000 | 54.400000 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：维护保障综合馆附属用房消防中控系统,使系统完好有效 目标2：按照相关规定进行消防安全值守 目标3: 及时发现和处理报警信息，保证08综合馆附属房的消防安全 |  |  |  | 值守人员全年365天24小时专人值守，报警处置及时准确。设备维护全年11次。符合消防安全值守相关规定。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 消防中控系统 | 全年24小时值守维护不少于28人次 | 全年24小时值守维护不少于28人次 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备完好率 | 100% | 95% | 5.00 | 4.00 | 更新主机 |  |
|  |  |  | 值守出勤率 | 100% | ≥95% | 5.00 | 4.00 | 加强管理 |  |
|  |  |  | 报警处置率 | 100% | ≥95% | 5.00 | 4.00 | 加强业务培训 |  |
|  |  | 时效指标 | 故障维修时长 | ≤48小时 | ≤72小时 | 5.00 | 4.00 | 疫情防控管制 |  |
|  |  |  | 值守缺勤时长 | ≤3小时 | ≤5小时 | 5.00 | 4.00 | 防疫调换人员 |  |
|  |  |  | 报警处置时长 | ≤1小时 | 1.2小时 | 5.00 | 4.00 | 疫情防控管制 |  |
|  |  | 成本指标 | 全年维保费 | 4.000000万元 | 4.000000万元 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 值守服务费 | 50.400000万元 | 50.400000万元 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 火灾防控效能 | 得到提升 | 得到提升 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 消防安全保障 | 得到提升 | 得到提升 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备持续使用率 | 100% | 80% | 10.00 | 8.00 | 设备更新 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 100% | 96% | 10.00 | 9.00 | 加强沟通宣传 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 91.00 |  |  |