项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 信息化安全运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局信息中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵艳香、刘巍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67276920 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 273.895800 |  | 267.737804 | 267.737804 |  | 10.00 |  | 100% | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 273.895800 |  | 267.737804 | 267.737804 |  | — |  | 100% | — |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障网络基础设施、软件硬件正常运转，对网络和各系统进行日常维护、巡检等运维保障工作；对重要信息系统提供安全应急响应等服务，同时，实现了相关业务系统政务云租用的功能;加强网站内容运维、监测和安全管理，确保网站安全、稳定、高效运行。 |  |  |  |  |  | 保障系统基础设施、软件硬件正常运转，系统运行平稳，运维期内未出现重大安全责任事故，全部故障问题得到及时处置。有效提升了业务系统健康度和管理效能。日常监测到位，保障网站内容质量，有效点击量比上年同期增长27%，顺利通过政府网站年度绩效考核工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 |  | 67台 |  | 67台 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 软件维护数量 |  | 4套 |  | 4套 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统迁移数量 |  | 3个 |  | 3个 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  | ≥50% |  | 87% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 |  | ≥100% |  | 合格 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  | ≥99% |  | 99.81% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  | 8696小时 |  | 8767小时 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障率 |  | ≤1% |  | 0.19% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  | ≥99% |  | 100% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 故障排除率 |  | ≥80% |  | 100% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 需求方案设计时间 |  | 3月底前 |  | 3月 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 4月底前 |  | 4月 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 次年3月 |  | 3月 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 |  | ≤2小时 |  | 30分钟内 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 |  | ≤30分钟 |  | 30分钟内 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算金额 |  | 267.737804万元 |  | 267.737804万元 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度维护成本增长率 |  | ≤10% |  | 无增长 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 网站社会影响力 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 15.00 |  | 14.00 |  |  | 有待提高 |  |  |
|  |  |  | 公共主页点击量增长率 |  | 与上年同期基本持平 |  | 有效点击量增长 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | 90% |  | 100% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 99.00 |  |  |  |  |  |