项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 重点健身设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周斌 |  |  |  | 联系电话 |  | 87244870 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 154.931700 | 122.072700 |  | 10.00 |  | 78.79% |  | 7.86 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.00 | 154.931700 | 122.072700 |  | 10.00 |  | 78.79% |  | 7.86 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成建国门内大街13号院健身房健身器材配置工作，满足办公区内干部职工运动需求。 2.符合使用相关要求。 |  |  |  |  | 1.完成建国门内大街13号院健身房健身器材配置工作，并投入使用。满足办公区内干部职工运动需求。 2.符合使用相关要求，验收全部合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 器材数量 |  | 84 | 87 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2020年12月前 | 2020年 11月初 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2020年12月前 | 2020年 11月底 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 器材到位时间 |  | 2021年1月底前 | 2021年 1月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021年1月底前 | 2021年 1月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  | 154.9317万元 | 122.0727万元 | 5.00 |  | 3.94 |  | 预算误差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 健身水平方面 |  | 得到提升 | 得到提升 | 30.00 |  | 28.00 |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥80% | 85% | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 93.80 |  |  |  |