项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 应急视频会议终端设备升级改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周斌 |  |  |  | 联系电话 | 87244880 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 34.590000 | 34.552600 | 10.00 |  |  | 99.89% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.00 | 34.590000 | 34.552600 | 10.00 |  |  | 99.89% |  | 9.98 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对会议室进行改造，将原有应急视频会议终端设备升级为符合高清标准的终端设备，满足应急视频会议要求。 |  |  |  |  | 完成会议室改造，将原有应急视频会议终端设备升级为符合高清标准的终端设备，满足应急视频会议要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 |  | 2 | 7 |  | 12.50 | 12.50 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% |  | 12.50 | 12.50 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 完工时间 |  | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 |  | 12.50 | 12.50 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 34.59 万元 | 34.5526万元 |  | 12.50 | 12.50 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足应急视频会议要求 |  | 满足 | 满足 |  | 30.00 | 29.00 |  | 资料可进一步完善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | 95% | 95%以上 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 98.98 |  |  |  |