项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 局属楼屋面防水及外墙保温修缮项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育服务事业 管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾添驰 |  |  |  |  | 联系电话 | 87206754 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 130.982131 |  | 130.982131 | 130.982131 | 10.00 | 100% | 10.00 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 130.982131; 130.982131; 130.982131. | 130.982131 | 130.982131 | — | 100% | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.对光彩小区4号楼屋面及外墙部分保温进行修缮，解决室内墙面发霉，以保障居民室内正常生活的需要。 2.对赵公口小区4号楼屋面防水进行全面修缮，解决室内漏雨，以保证居民正常生活的需要。 3.对石榴庄西街4号楼、7号楼屋面防水进行全面修缮，解决室内漏雨，以保证居民正常生活的需要。 4.符合相关验收要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |  | 按预期目标完成 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 指标1：光彩4号楼新做保温层 |  | 2685平米 |  | 2685平米 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 指标2：赵公口4号楼屋面防水修缮 |  | 1206.24 平米 |  | 1206.24 平米 | 8.00 | 8.00 |  |  |
|  |  |  | 指标3：石榴庄西街4号楼、7号楼屋面防水修缮 |  | 888.56 平米 |  | 888.56 平米 | 8.00 | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 项目质量验收合格率 |  | >95% |  | >95% | 8.00 | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 实施时间 |  | 施工时间6-9月，验收时间9月 |  | 施工时间7-9月，验收时间9月底 | 8.00 | 8.00 |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  | 130.982131 万元 |  | 130.982131 万元 | 8.00 | 8.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故 |  | 较少安全事故 |  | 较少安全事故 | 15.00 | 13.00 |  | 保证安全正常运行，公共服务能力继续提升 |
|  |  | 可持续影响指标 | 房屋使用期限 |  | 延长房屋 使用时间 |  | 延长房屋 使用时间 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 |  | 85%以上 |  | 85%以上 | 10.00 | 8.50 |  | 根据住户的不同需求，满意度继续提升 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 96.50 |  |  |