项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京城市副中心行政办公区警卫联勤楼军体训练设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周斌 |  |  |  | 联系电话 |  | 87244880 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 713.323188 | 673.968736 |  | 10.00 |  | 94.48% |  | 9.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 713.323188 | 673.968736 |  | 10.00 |  | 94.48% |  | 9.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成副中心警卫联勤楼军体训练设施建设，满足市委市政府机关保卫处及武警执勤训练需求。 2.达到工程验收合格标准，按时投入使用。 |  |  |  |  | 按照施工图纸全部完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 篮球馆 |  | 879.37 | 879.37 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  | 健身房 |  | 254.22 | 254.22 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  | 乒乓球精通 |  | 254.22 | 254.22 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  | 室外运动场 |  | 3590 | 3590 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 竣工验收时间 |  | 2020年12月31日前 | 2020年12月20日 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 预算控制数 |  | 713.323188万元 | 673.968736万元 | 10.00 |  | 10.00 |  | 招投标产生的经费节余 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 为后续安保人员及武警战士体育锻炼提供保障 |  | 满足安保人员及武警战士体能训练需要 | 满足安保人员及武警战士体能训练需要 | 30.00 |  | 29.00 |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥85% | 80% | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 97.00 |  |  |  |