项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 局属楼配电设施、电梯中修等改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育服务事业管理中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾添驰、尚文迁、边江 |  |  |  |  | 联系电话 | 87206754 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 127.446519 |  | 127.446519 | 127.446519 | 10.00 | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 127.446519 |  | 127.446519 | 127.446519 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.更换光彩小区1号楼、4号楼地下人防空间照明线路及设施，以确保地下人防空间用电安全。 2.对光彩小区院内路灯线路进行改造，以满足小区内路灯线路的安全使用需求。 3.对六里桥北里2号楼公共配电设施及线路进行更换，以保证居民用电安全。 4.对光彩小区1号楼、4号楼配电室内配电柜进行更换，解决设备元件老化等严重安全隐患，以确保居民室内用电安全的需要。 5.受检局属高层住宅楼（光彩北路8号院1号楼、4号楼和六里桥北里2号楼、赵公口小区17号楼）的消防检测，确保消防设施和电气防火系统安全。 6.对赵公口小区17号楼B梯进行中修项目，以满足电梯安全使用的需求。 7.更换老山西街27号院、六里桥北里2号院、东四块玉31号院、光彩北路8号院监控系统UPS不间断电源，保障安防监控系统正常运行。 8.符合设备设施验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |  | 按预期目标完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：光彩小区地下人防空间更换灯具及线路 |  | 156套 960米 |  | 156套 960米 | 2.40 | 2.40 |  |
|  |  |  | 指标2：光彩小区院内路灯更换灯具及线路 |  | 30套 1700米 |  | 30套 1700米 | 7.86 | 7.86 |  |
|  |  |  | 指标3：更换配电设施及线路 |  | 24套 8000米 |  | 24套 8000米 | 4.80 | 4.80 |  |
|  |  |  | 指标4：更换低压配电柜开关柜 |  | 7面 |  | 7面 | 7.50 | 7.50 |  |
|  |  |  | 指标5：局属高层住宅楼消防检测 |  | 6万平米 |  | 6万平米 | 2.16 | 2.16 |  |
|  |  |  | 指标6：电梯中修 |  | 1台 |  | 1台 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  |  | 指标7：更换不间断电源 |  | 4套 |  | 4套 | 3.48 | 3.48 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目质量验收合格率 |  | 95%以上 |  | ≥95% | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 实施时间 |  | 施工时间5月-9月，验收时间7月-10月 |  | 施工时间5月-9月，验收时间7月-10月 | 5.00 | 4.00 | 受疫情影响，部分项目开工时间延后 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 127.446519 万元 |  | 127.446519 万元 | 5.00 | 5.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 公共服务能力 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 15.00 | 13.00 | 公共服务能力有待近一步提升 |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备系统运行 |  | 设备系统 运行安全 |  | 设备系统 运行安全 | 15.00 | 15.00 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 |  | 85%以上 |  | ≥85% | 10.00 | 9.26 | 受疫情影响，部分项目开工时间延后 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 96.26 |  |