项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市冰上项目训练基地建筑泛光照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周云龙 |  |  |  |  | 联系电话 | 87244870 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 716.846673 |  | 716.846673 | 701.240000 | 10.00 |  | 97.82% |  | 9.78 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 716.846673 |  | 716.846673 | 701.240000 | 10.00 |  | 97.82% |  | 9.78 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 新建建筑泛光照明系统为整个建筑的重要组成部分，建成后将完善场馆和周边景观照明系统，满足举办各类比赛的建筑照明和日常照明需求。 |  |  |  |  |  | 完成了所有预期目标，新建泛光照明系统满足举办各类比赛的建筑照明和日常照明需求。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增建筑泛光照明系统 |  | 安装各类灯具3579套及配套设施 |  | 安装各类灯具3601套及配套设施 |  | 12.50 | 12.50 | 根据现场情况调整 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥98% |  | 100% |  | 12.50 | 12.50 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成期限 |  | 5个月 |  | 5个月 |  | 12.50 | 12.50 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 716.846673万元 |  | 701.24万元 |  | 12.50 | 12.50 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 |  | 得到提升 |  | 30.00 | 29.00 | 资料可进一步完善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 职工满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10.00 | 9.00 | 资料可进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 97.78 |  |  |