项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 10米室内靶场照明系统改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市射击运动技术学校 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨新峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 13811023937 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 60.836188 |  | 59.649303 |  | 59.649303 | 10.00 | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 60.836188 |  | 59.649303 |  | 59.649303 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、保证10米室内靶场照明符合国际射联室内靶场照明要求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |  | 完成原有旧灯具及其开关面板、原有矿棉吸音板的拆除，安装新控制线路槽、配管、电线电缆穿线以及灯具和配电箱；同时，新做轻钢龙骨矿物棉吸音板吊顶。按工期完成施工，达到照明要求并验收合格。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：建设、改造、修缮修缮数量 |  | 420盏 | 420盏 | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：竣工验收 |  | 验收合格率≥100% | 验收合格率≥100% | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：工程进度 |  | 按合同施工2020年6月-2020年7月 | 按合同工期完工2020.06.10-2020.07.15 | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：项目预算控制数 |  | 59.649303万元 | 59.649303万元 | 20.00 |  | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 指标1：优化训练场馆环境，达到国际射联照明标准 |  | 达到国际射联照明标准 | 符合射联照明标准 | 15.00 |  | 14.50 | 有待提高 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：公共服务能力 |  | 提升训练环境 | 得到满足 | 15.00 |  | 14.50 | 有待提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  | 指标1：运动员满意度 |  | 100% | 100% | 5.00 |  | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 指标2：教练员满意度 |  | 100% | 100% | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 99.00 |  |