项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 局机关设施设备维修更换项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育服务事业 管理中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 邹德龙 |  |  |  | 联系电话 | 87244847 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 66.918383 | 66.918383 | 66.918383 | 10.00 | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.918383 | 66.918383 | 66.918383 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1．局机关地下餐厅暖气管道更换，主要解决局机关地下餐厅暖气管道漏水、暖气不热及电器设备浸泡等问题。 2．局机关地下一层供水管道更换，主要解决局机关地下一层供水管道漏水、堵塞等问题。 3．局办公楼排风系统维护，解决局机关办公楼排风问题。 4．更换局机关餐厅油烟净化器，按照国家新的油烟排放标准，保障局机关餐厅油烟排放达标。 5．局机关南侧停车场、北侧停车场及信访小院电动伸缩门更换，保障局机关南侧停车场、北侧停车场及信访室小院电动伸缩门正常使用，确保市体育局院内设施设备及车辆的安全。 6．局机关地下餐厅、卫生间、浴室污水井内提升主管道及电箱更换，保障局机关地下餐厅、卫生间、浴室污水井正常使用，防范污水倒灌，引起不必要的损失。 7．局机关地下餐厅、卫生间污水路由改造，保障局机关地下餐厅、卫生间、浴室污水管道通畅，解决漏水、满溢问题。 |  |  |  |  | 符合预期目标要求，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：局机关地下餐厅暖气管道更换 |  | 对局机关地下餐厅天棚吊顶内区域墙饰面内采暖系统DN65钢管28.8米、DN50钢管39.6米、DN20钢管68.9米及阀门进行更换 | 对局机关地下餐厅天棚吊顶内区域墙饰面内采暖系统DN65钢管28.8米、DN50钢管39.6米、DN20钢管68.9米及阀门进行更换 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标2：局机关地下一层供水管道更换 |  | 对局机关地下一层西侧浴室起至东侧餐厅尽头的天棚吊顶内226米DN40钢管供水系统进行更新改造 | 对局机关地下一层西侧浴室起至东侧餐厅尽头的天棚吊顶内226米DN40钢管供水系统进行更新改造 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标3：局办公楼排风系统维护 |  | 安装轴流通风机16台，离心式通风机1台，柔性软风管42节，碳钢风口、散流器、百叶窗30个 | 安装轴流通风机16台，离心式通风机1台，柔性软风管42节，碳钢风口、散流器、百叶窗30个 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标4：更换局机关餐厅油烟净化器 |  | 更换净化器，风机，消音房 | 更换净化器，风机，消音房 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标5：局机关南侧停车场、北侧停车场及信访室小院电动伸缩门更换 |  | 更换伸缩门3部 | 更换伸缩门3部 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标6：局机关地下餐厅、卫生间、浴室污水井内提升主管道及电箱更换 |  | 更换局机关地下餐厅、卫生间、浴室污水井内提升主管道62米，更换新电箱 | 更换局机关地下餐厅、卫生间、浴室污水井内提升主管道62米，更换新电箱 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标7：局机关地下餐厅、卫生间污水路由改造 |  | 新建污水主管道27米 | 新建污水主管道27米 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 质量 指标 | 指标1：局机关地下餐厅暖气管道更换竣工验收合格率 |  | 95%以上 | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标2：局机关地下一层供水管道更换竣工验收合格率 |  | 95%以上 | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标3：局办公楼排风系统维护竣工验收合格率 |  | 95%以上 | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标4：更换局机关餐厅油烟净化器竣工验收合格率 |  | 95%以上 | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标5：局机关南侧停车场、北侧停车场及信访室小院电动伸缩门更换竣工验收合格率 |  | 95%以上 | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标6：局机关地下餐厅、卫生间、浴室污水井内提升主管道及电箱更换竣工验收合格率 |  | 95%以上 | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标7：局机关地下餐厅、卫生间污水路由改造竣工验收合格率 |  | 95%以上 | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 时效 指标 | 指标1：局机关地下餐厅暖气管道更换 |  | 施工时间5-10月，验收结算时间11月前 | 完成预期目标 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 指标2：局机关地下一层供水管道更换 |  | 施工时间5-10月，验收结算时间11月前 | 完成预期目标 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 指标3：局办公楼排风系统维护 |  | 施工时间5-10月，验收结算时间11月前 | 完成预期目标 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 指标4：更换局机关餐厅油烟净化器 |  | 施工时间5-10月，验收结算时间11月前 | 完成预期目标 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 指标5：局机关南侧停车场、北侧停车场及信访室小院电动伸缩门更换 |  | 施工时间5-10月，验收结算时间11月前 | 完成预期目标 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 指标6：局机关地下餐厅、卫生间、浴室污水井内提升主管道及电箱更换 |  | 施工时间5-10月，验收结算时间11月前 | 完成预期目标 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 指标7：局机关地下餐厅、卫生间污水路由改造 |  | 施工时间5-10月，验收结算时间11月前 | 完成预期目标 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  | 成本 指标 | 指标1：局机关地下餐厅暖气管道更换 |  | 7.687479万元 | 7.687479万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标2：局机关地下一层供水管道更换 |  | 7.657388万元 | 7.657388万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标3：局办公楼排风系统维护 |  | 5.338664万元 | 5.338664万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标4：更换局机关餐厅油烟净化器 |  | 12.567300万元 | 12.567300万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标5：局机关南侧停车场、北侧停车场及信访室小院电动伸缩门更换 |  | 12.793954万元 | 12.793954万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标6：局机关地下餐厅、卫生间、浴室污水井内提升主管道及电箱更换 |  | 6.825761万元 | 6.825761万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标7：局机关地下餐厅、卫生间污水路由改造 |  | 14.047837万元 | 14.047837万元 | 3.00 | 3.00 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：局机关地下餐厅暖气管道更换 |  | 解决局机关地下餐厅暖气管道漏水及暖气不热问题 | 达成预期目标 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标2：局机关地下一层供水管道更换 |  | 解决局机关地下一层供水管道漏水问题 | 达成预期目标 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标3：局办公楼排风系统维护 |  | 解决局机关办公楼排风问题 | 达成预期目标 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标4：更换局机关餐厅油烟净化器 |  | 保障局机关餐厅油烟排放达标 | 达成预期目标 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标5：局机关南侧停车场、北侧停车场及信访室小院电动伸缩门更换 |  | 保障局机关南侧停车场、北侧停车场及信访室小院电动伸缩门正常使用，确保市体育局院内设施设备及车辆的安全 | 达成预期目标 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标6：局机关地下餐厅、卫生间、浴室污水井内提升主管道及电箱更换 |  | 保障局机关地下餐厅、卫生间、浴室排污系统正常运行，各阀门开、关灵敏，电源控制箱操控精准 | 达成预期目标 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标7：局机关地下餐厅、卫生间污水路由改造 |  | 保障局机关地下餐厅、卫生间、浴室污水管道通畅，解决漏水及满溢问题 | 达成预期目标 | 4.00 | 4.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：局机关地下餐厅暖气管道更换 |  | 确保机关后勤服务能力得到提升 | 得到提升 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标2：局机关地下一层供水管道更换 |  | 确保机关后勤服务能力得到提升 | 得到提升 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标3：局办公楼排风系统维护 |  | 确保机关后勤服务能力得到提升 | 得到提升 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标4：更换局机关餐厅油烟净化器 |  | 确保机关后勤服务能力得到提升 | 得到提升 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标5：局机关南侧停车场、北侧停车场及信访室小院电动伸缩门更换 |  | 确保机关后勤服务能力得到提升 | 得到提升 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标6：局机关地下餐厅、卫生间、浴室污水井内提升主管道及电箱更换 |  | 确保机关后勤服务能力得到提升 | 得到提升 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 指标7：局机关地下餐厅、卫生间污水路由改造 |  | 确保机关后勤服务能力得到提升 | 得到提升 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：局机关工作人员对地下餐厅暖气管道更换满意度 |  | 90%以上 | 90% | 1.00 | 0.50 | 按照疫情防控要求，对工程进度进行压缩，施工过程中限制部分区域的使用，对局机关正常工作造成不便。 |
|  |  |  | 指标2：局机关工作人员对地下一层供水管道更换满意度 |  | 90%以上 | 90% | 1.00 | 0.50 | 按照疫情防控要求，对工程进度进行压缩，施工过程中限制部分区域的使用，对局机关正常工作造成不便。 |
|  |  |  | 指标3：局机关工作人员对排风系统维护满意度 |  | 90%以上 | 90% | 1.00 | 0.50 | 按照疫情防控要求，对工程进度进行压缩，施工过程中限制部分区域的使用，对局机关正常工作造成不便。 |
|  |  |  | 指标4：局机关工作人员对更换局机关餐厅油烟净化器满意度 |  | 90%以上 | 90% | 2.00 | 1.00 | 按照疫情防控要求，对工程进度进行压缩，施工过程中限制部分区域的使用，对局机关正常工作造成不便。 |
|  |  |  | 指标5：局机关工作人员对南侧停车场、北侧停车场及信访室小院电动伸缩门更换满意度 |  | 90%以上 | 90% | 2.00 | 1.00 | 按照疫情防控要求，对工程进度进行压缩，施工过程中限制部分区域的使用，对局机关正常工作造成不便。 |
|  |  |  | 指标6：局机关工作人员对地下餐厅、卫生间、浴室污水井内提升主管道及电箱更换满意度 |  | 90%以上 | 90% | 1.00 | 0.50 | 按照疫情防控要求，对工程进度进行压缩，施工过程中限制部分区域的使用，对局机关正常工作造成不便。 |
|  |  |  | 指标7：局机关工作人员对地下餐厅、卫生间污水路由改造满意度 |  | 90%以上 | 90% | 2.00 | 1.00 | 按照疫情防控要求，对工程进度进行压缩，施工过程中限制部分区域的使用，对局机关正常工作造成不便。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 95.00 |  |